关于印发《黄山市“获得电力”提升行动方案（2023版）》的通知

黄发改环资〔2023〕21号

黄山高新区管委会，市“获得电力”工作专班各成员单位，各区县发展改革委、供电公司：

为深入贯彻国家深化“放管服”改革和省、市创建一流营商环境的决策部署，根据《安徽省能源局国网安徽省电力有限公司关于印发“获得电力”提升行动方案（2023版）的通知》（皖能源电调函〔2023〕25号）等文件要求，市发展改革委、国网黄山供电公司对照要求、对标一流，细化目标、落实举措、限定时间、理清清单，组织制定了《黄山市“获得电力”提升行动方案（2023版）》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

黄山市发展和改革委员会 国网黄山供电公司

2023年5月4日

（此件公开发布）

黄山市“获得电力”提升行动方案（2023版）

一、提升目标

对符合投资界面延伸到建筑区划红线的高压普通用户，试点将办理环节进一步压缩为“用电申请、供电方案答复、竣工验收与装表接电”3个。全面落实电力接入工程告知承诺、备案和并联审批制度，将35kV用户电力接入工程纳入并联审批范围。全市城网用户平均停电时间不超过2.38小时，农网用户平均停电时间不超过8.52小时。持续推进用电报装简审批、降成本，全面推广“三零”“三省”服务，对标全国标杆城市，力争“获得电力”领域达到全国先进水平。

二、提升举措

（一）提升办电规范度

1.加强业务时限管控。供电企业要严格实行业务办理限时制，规范公开各项业务办理时限。持续推广移动作业终端应用，推进具备条件的低压业务现场勘查、合同签订、装表接电等一次完成，压减现场作业时间。健全用户回访机制，强化“体外循环”问题治理，合理压减办电时间，确保业务规范办理。对未纳入电网规划区域偶发性用电项目和接入容量超出可开放范围的小微企业用电项目，建立“白名单”备案机制，用户申请用电后，供电企业开展配套电网改造工程建设，建设完成后及时开展报装接电工作。

2.压缩办电交互环节。在省级及以上开发区开展试点，对符合投资界面延伸到建筑区划红线的高压普通用户，逐步取消设计审查、中间检查和外部工程实施环节，将办理环节压缩为“用电申请、供电方案答复、竣工验收与装表接电”3个，持续更新完善规章制度、办事指南等内容。实行重大项目一对一“项目长”负责制，试点推行园区企业“开门接电”。

3.统一工程建设标准。推行低压配套电网工程物料、设计标准化，落实实物储备，创新物料采购配送方式，借鉴“抢修领料”方式，实现低压用户现场适配情况下直接施工和装表接电。推广用户受电工程典型设计，编制应用用户受电工程标准化竣工检验作业卡，提升验收一次通过率。

（二）提升办电便利度

4.升级“一件事一次办”。完善水电气网（宽带）联合报装机制，实现一表申请、一口受理、联合踏勘、一站服务、一窗咨询。提升“不动产+供电”线上联动过户质效，精准匹配电力户号，实现房产证照线上传递、合同线上签订、过户联动办理。试点在企业开办平台接入用电报装入口，用户申请企业开办时，可通过政务服务网同步触发用电申请。

5.优化涉电审批流程。全面落实低压小微企业电力接入工程审批告知承诺制，对20kV及以下用户300米以内电力接入工程实行备案制，2个工作日内完成，强化事中事后监管；对需行政审批的其他20kV及以下用户实行并联审批，5个工作日内完成；将35kV用户电力接入工程纳入并联审批，10个工作日内完成。修订电力接入工程行政审批政策文件和办事指南，动态优化线上服务功能，实现审批结果以电子证照形式在供电企业用电报装系统线上查询、下载打印。

6.强化线上服务能力。将办电入口集成至各级政务服务平台等渠道，推动居民“刷脸办电”、企业“一证办电”应用常态化。扩大共享电子证照类型，供电企业可线上实时获取土地出让、工程项目批准文件等信息，超前对接企业用电需求，及时提供报装咨询服务。将政企贯通数据应用至过户、销户等变更用电场景，拓宽政企信息共享应用范围。

7.拓展线下服务入口。鼓励推广低压电力服务融入社区工作体系，共享服务资源，提升低压业务办理便利度。持续升级供电营业厅服务功能，开展营业厅终端设备升级，支撑图像识别、刷脸办电等功能，推动低压更名、过户、峰谷分时变更等高频业务自助受理、无感办结，提升用户临柜办电感受。

（三）提升办电透明度

8.公开供电服务信息。按照“谁形成谁负责”“谁发布谁管控”原则，健全供电服务信息公开机制，确保及时规范公开相关信息。优化停电信息、办电信息、电费账单等各类消息推送到户功能，试点开展办电进度物流式提醒，推动计划停电信息自动生成发布，提升供电服务信息触达能力。

9.推动办电进程可视。深化电子签名、电子签章技术应用，实现服务需求提出、供电方案答复、供电合同签约、服务质量评价、竣工资料提交等全流程线上办理。按照用电报装新模式优化移动作业终端在高低压办电等业务场景下的功能，完善移动作业终端拍照录像、条码扫描等功能，支撑业务进程信息实时共享。

10.保障惠企政策兑现。巩固160kW及以下容量小微企业低压接入改革成果，鼓励有条件的地区推进小微企业低压接入容量提高至200kW。对在原用电范围有电力增容需求的企业，提供用电绿色通道服务，在证件有效期内不重复收取资料。深入推进用户建筑区划红线外电力接入工程“零投资”，进一步细化实施流程，明确资金申请拨付、款项使用等程序，确保“零投资”政策落地见效。持续规范供用电领域价格和收费行为，落实供电企业收费项目清单制。

（四）提升供电可靠度

11.强化可靠性机制建设。建立健全供电可靠性管制机制，建立健全服务中断或供给不足等补偿或财务惩罚机制。规范公布停电、供电基础设施供应质量、可靠性和可持续性等信息。全省城网用户平均停电时间不超过2.38小时，农网用户平均停电时间不超过8.52小时。

12.推广不停电作业应用。以时户数预算式管控为手段，推行“一停多用”，强化计划刚性执行，推动配网施工检修方式向“不停电作业”转变。推广0.4千伏不停电作业应用，试点开展20千伏电缆不停电作业。持续推广带电作业机器人应用，试点拓展机器人应用场景。逐步实现市县核心区取消计划停电，拓展“零计划停电”示范区建设范围。

13.提升配电自动化水平。推进设备状态监测、运行方式调整、故障快速自愈等实用化应用，加快推进“三遥”功能建设改造，提高终端在线可用水平，在预安排检修、故障处置、方式调整等过程中应用远方遥控操作，提升配电自动化覆盖率。加快配网无人机规模化应用，完善线路台账采集校核、缺陷识别研究，拓展“精细化巡视+通道巡视”等多作业场景。

（五）提升用户满意度

14.精准开展政策宣传。聚焦用户感受最深的“降成本、促便利”政策，加强办电受理、装表接电等环节的政策宣传力度，提高“获得电力”营商环境政策宣传效果。围绕“三零”“三省”“电力工程红线外零投资”等政策，充分发挥电视、广播、报纸等传统媒体优势，积极运用网站、微博、微信等新兴媒体，深入开展有特色的宣传活动。

15.开展用户走访活动。加强客户经理队伍建设，组建专业服务团队，发挥统筹协调、组织策划作用。开展“电力进万企 赋能促发展”走访活动，建立政企联动常态服务机制，通过一对一走访、现场办公、集中座谈、主题宣传日、送培上门等形式，宣介相关政策及服务举措，解答企业办电用电问题，提供综合能效诊断、新能源接入、用电安全指导等服务，建立良好互动关系。

16.加强服务热线运营。强化95598供电服务热线运营，为用户提供7*24小时故障报修、查询咨询、业务申请等服务，严格按时限及时高效响应用户诉求。鼓励依托“12345”热线设立供电服务分线，直接受理解决用户办电用电问题。加强用户诉求分析，优化用户标签体系，主动在迎峰度夏（冬）期间向用户推送关切的用电信息。进一步细化负荷管理措施，按照“一企一策”原则，明确企业可生产时间，提前告知企业管理信息，实现迎峰度夏（冬）负荷管理方案内企业包保到位。

三、推进落实举措

（一）加强组织领导。发挥市级“获得电力”工作专班机制作用，定期调度工作进展，协调解决实际问题；制定完善供电行业质量规范和评价体系，提升整体服务质量。各区县要适时建立完善工作协调机制，制定本地区“获得电力”提升行动方案和行政审批政策，加强业务指导和交流，推动各项工作有序开展，于5月20日前反馈提升行动方案。

（二）发挥评议效用。做好全市“获得电力”指标季度分析评议，持续优化分析评议指标体系，督促推进工作落实。各区县要对照任务清单（见附件），细化制定本地区任务清单，实行清单化、闭环式管理；认真分析“点对点”反馈的评议结果，及时提升短板弱项，并于每月27日前反馈提升行动方案月度工作进展。

（三）注重宣传推介。持续开展“获得电力”改革成效宣传工作，总结推广典型经验做法，多形式、多渠道开展宣传报道，促进相互学习借鉴，持续营造优化用电营商环境的良好氛围。各区县要梳理总结本地区提升“获得电力”服务水平的创新举措、经验成果、典型案例等，以点带面，在本地区加快推广，并及时向市发展改革委报送高质量的宣传报道。

附表：“获得电力”提升行动方案（2023版）任务清单

附件：

| “获得电力”指标2023年重点工作任务清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 工作目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 1 | 加强业务时限管控 | 供电企业要严格实行业务办理限时制，规范公开各项业务办理时限；组织开展工单档案资料核查。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年6月底 |
| 2 |  | 持续推广移动作业终端应用，推进具备条件的低压业务现场勘查、合同签订、装表接电等一次完成，压减现场作业时间。健全用户回访机制，强化“体外循环”问题治理，合理压减办电时间，确保业务规范办理。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 持续推进 |
| 3 |  | 对未纳入电网规划区域偶发性用电项目和接入容量超出可开放范围的小微企业用电项目，建立“白名单”备案机制，用户申请用电后，供电企业开展配套电网改造工程建设，建设完成后及时开展报装接电工作。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年底 |
| 4 | 压缩办电交互环节 | 在省级及以上开发区开展试点，对符合投资界面延伸到建筑区划红线的高压普通用户，逐步取消设计审查、中间检查和外部工程实施环节，将办理环节压缩为“用电申请、供电方案答复、竣工验收与装表接电”3个，持续更新完善规章制度、办事指南等内容。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 5 |  | 实行重大项目一对一“项目长”负责制，试点推行园区企业“开门接电”。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 6 | 统一工程建设标准 | 推行低压配套电网工程物料、设计标准化，落实实物储备，创新物料采购配送方式，借鉴“抢修领料”方式，实现低压用户现场适配情况下直接施工和装表接电。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年6月底 |
| 7 |  | 推广用户受电工程典型设计，编制应用用户受电工程标准化竣工检验作业卡，提升验收一次通过率。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年6月底 |
| 序号 | 分类 | 工作目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 8 | 升级“一件事一次办” | 完善水电气网（宽带）联合报装机制，实现一表申请、一口受理、联合踏勘、一站服务、一窗咨询。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展改革委、市经济和信息化局、国网黄山供电公司 | 2023年9月底 |
| 9 |  | 提升“不动产+供电”线上联动过户质效，精准匹配电力户号，实现房产证照线上传递、合同线上签订、过户联动办理。 | 市自然资源和规划局、国网黄山供电公司 | 市发展改革委 | 2023年9月底 |
| 10 |  | 试点在企业开办平台接入用电报装入口，用户申请企业开办时，可通过政务服务网同步触发用电申请。 | 市市场监督管理局、国网黄山供电公司 | 市发展改革委 | 2023年9月底 |
| 11 | 优化涉电审批流程 | 全面落实低压小微企业电力接入工程审批告知承诺制，对20kV及以下用户300米以内电力接入工程实行备案制，2个工作日内完成，强化事中事后监管；对需行政审批的其他20kV及以下用户实行并联审批，5个工作日内完成；将35kV用户电力接入工程纳入并联审批，10个工作日内完成。 | 市住房和城乡建设局 | 市公安局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市林业局、市发展改革委、国网黄山供电公司 | 2023年6月底 |
| 12 |  | 修订电力接入工程行政审批政策文件和办事指南，动态优化线上服务功能，实现审批结果以电子证照形式在供电企业用电报装系统线上查询、下载打印。 | 市发展改革委、国网黄山供电公司 | 市住房城乡建设局、市数据资源局 | 2023年6月底 |
| 13 | 强化线上服务能力 | 将办电入口集成至各级政务服务平台、自助终端等渠道，推动居民“刷脸办电”、企业“一证办电”应用常态化。 | 市数据资源局、国网黄山供电公司 | 市发展改革委、各区县发展改革委、黄山高新区管委会发改局 | 2023年9月底 |
| 14 |  | 扩大共享电子证照类型，供电企业可线上实时获取土地出让、工程项目批准文件等信息，超前对接企业用电需求，及时提供报装咨询服务。 | 市自然资源和规划局、市数据资源局、国网黄山供电公司 | 市发展改革委 | 2023年9月底 |
| 15 |  | 将政企贯通数据应用至过户、销户等变更用电场景，拓宽政企信息共享应用范围。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年6月底 |
| 序号 | 分类 | 工作目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 16 | 拓展线下服务入口 | 鼓励推广低压电力服务融入社区工作体系，共享服务资源，提升低压业务办理便利度。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 17 |  | 持续升级供电营业厅服务功能，开展营业厅终端设备升级，支撑图像识别、刷脸办电等功能，推动低压更名、过户、峰谷分时变更等高频业务自助受理、无感办结，提升用户临柜办电感受。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 18 | 公开供电服务信息 | 按照“谁形成谁负责”“谁发布谁管控”原则，优化健全供电服务信息公开机制，确保及时规范公开相关信息。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年6月底 |
| 19 |  | 优化停电信息、办电信息、电费账单等各类消息推送到户功能，试点开展办电进度物流式提醒，推动计划停电信息自动生成发布，提升供电服务信息触达能力。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 20 | 推动办电进程可视 | 深化电子签名、电子签章技术应用，实现服务需求提出、供电方案答复、供电合同签约、服务质量评价、竣工资料提交等全流程线上办理。 | 市数据资源局、市住房城乡建设局、国网黄山供电公司 | 市发展改革委 | 2023年底 |
| 21 |  | 按照用电报装新模式优化移动作业终端在高低压办电等业务场景下的功能，完善移动作业终端拍照录像、条码扫描等功能，支撑业务进程信息实时共享。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年6月底 |
| 22 | 保障惠企政策兑现 | 巩固160kW及以下容量小微企业低压接入改革成果，鼓励有条件的地区推进小微企业低压接入容量提高至200kW。对在原用电范围有电力增容需求的企业，提供用电绿色通道服务，在证件有效期内不重复收取资料。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 23 |  | 深入推进用户建筑区划红线外电力接入工程“零投资”，进一步细化储备土地相关项目纳入土地开发支出等实施流程，明确资金申请拨付、款项使用等流程，确保“零投资”政策落地见效。 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、国网黄山供电公司 | 市财政局、市住房城乡建设局 | 2023年9月底 |
| 24 |  | 持续规范供用电领域价格和收费行为，落实供电企业收费项目清单制。 | 市发展改革委 | 国网黄山供电公司 | 持续推进 |
| 序号 | 分类 | 工作目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 25 | 强化可靠性机制建设 | 建立健全供电可靠性管制机制，建立健全服务中断或供给不足等补偿或财务惩罚机制。 | 市发展改革委 | 国网黄山供电公司 | 2023年6月底 |
| 26 |  | 规范公布停电、供电基础设施供应质量、可靠性和可持续性等信息。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 持续推进 |
| 27 |  | 科学制定配电网和农网规划建设方案，持续优化电网网架结构，进一步加强供电可靠性管理。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 持续推进 |
| 28 |  | 加大农网项目对上资金争取。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 持续推进 |
| 29 |  | 全省城网用户平均停电时间不超过2.38小时，农网用户平均停电时间不超过8.52小时。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年底 |
| 30 | 推广不停电作业应用 | 以时户数预算式管控为手段，推行“一停多用”，强化计划刚性执行，推动配网施工检修方式向“不停电作业”转变。推广0.4千伏不停电作业应用，试点开展20千伏电缆不停电作业。持续推广带电作业机器人应用，拓展机器人应用场景。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 31 |  | 逐步实现市县核心区取消计划停电，拓展“零计划停电”示范区建设范围。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 32 | 提升配电自动化水平 | 推进设备状态监测、运行方式调整、故障快速自愈等实用化应用，加快推进“三遥”功能建设改造，提高终端在线可用水平，在预安排检修、故障处置、方式调整等过程中应用远方遥控操作，提升配电自动化覆盖率。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 33 |  | 加快配网无人机规模化应用，完善线路台账采集校核、缺陷识别研究，拓展“精细化巡视+通道巡视”等多作业场景。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 序号 | 分类 | 工作目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 34 | 开展用户走访活动 | 加强客户经理队伍建设，组建专业服务团队，发挥统筹协调、组织策划作用。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 持续推进 |
| 35 |  | 开展“电力进万企 赋能促发展”走访活动，建立政企联动常态服务机制，通过一对一走访、现场办公、集中座谈、主题宣传日、送培上门等形式，宣介相关政策及服务举措，解答企业办电用电问题，提供综合能效诊断、新能源接入、用电安全指导等服务，建立良好互动关系。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年底 |
| 36 | 加强服务热线运营 | 强化95598供电服务热线推广，为用户提供7*24小时故障报修、查询咨询、业务申请等服务，严格按时限及时高效响应用户诉求。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 持续推进 |
| 37 |  | 鼓励依托“12345”热线设立供电服务分线，直接受理解决用户办电用电问题。加强用户诉求分析，优化用户标签体系，主动在迎峰度夏（冬）期间向用户推送关切的用电信息。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 2023年9月底 |
| 38 |  | 按照一企一策原则，明确责任书内企业可生产时间，提前3天，发布预警，提前告知企业预计管控时间信息。 | 市发展改革委、国网黄山供电公司 | 黄山高新区管委会、各区县发展改革委、供电公司 | 2023年5月底前 |
| 39 |  | 实现Ⅵ级、Ⅴ级、Ⅳ迎峰度夏负荷管理方案内企业，全员包保到位、包保人员宣传到位。 | 市发展改革委、国网黄山供电公司 | 黄山高新区管委会、各区县发展改革委、供电公司 | 5月20日前人员包保到位；6月10日前宣传到位 |
| 序号 | 分类 | 工作目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 40 | 加强组织领导 | 适时建立完善工作协调机制，制定本地区“获得电力”提升行动方案和行政审批政策，加强对区县工作的业务指导和交流，推动各项工作有序开展。 | 市发展改革委、国网黄山供电公司 | 各区县发展改革委、供电公司 | 5月10日前，出台方案；6月底前，出台政策。 |
| 41 | 发挥评议效用 | 做好全市“获得电力”指标季度分析评议，持续优化分析评议指标体系，督促推进工作落实。 | 市发展改革委、国网黄山供电公司 | 黄山高新区管委会、各区县发展改革委、供电公司 | 持续推进 |
| 42 |  | 对照任务清单，细化制定本地区任务清单，实行清单化、闭环式管理；认真分析“点对点”反馈的评议结果，及时提升短板弱项，并按月报送工作情况。 | 市发展改革委、国网黄山供电公司 | 黄山高新区管委会、各区县发展改革委、供电公司 | 持续推进 |
| 43 | 注重宣传推介 | 持续开展“获得电力”改革成效宣传工作，总结推广典型经验做法，多形式、多渠道开展宣传报道，促进相互学习借鉴，持续营造优化用电营商环境的良好氛围。 | 市发展改革委、国网黄山供电公司 | 黄山高新区管委会、各区县发展改革委、供电公司 | 持续推进 |
| 44 |  | 梳理总结本地区提升“获得电力”服务水平的创新举措、经验成果、典型案例等，以点带面，在本地区加快推广，并及时向市发展改革委报送高质量的宣传报道。 | 黄山高新区管委会、各区县发展改革委、供电公司 | 市发展改革委、国网黄山供电公司 | 持续推进 |
| 45 |  | 出台“三零”“三省”“零投资”等政策宣传方案；制定满意度反馈一张纸，采取线上、线下方式进行宣传。 | 国网黄山供电公司 | 各区县供电公司 | 持续推进 |
| 46 |  | 采用暖民心网络平台，宣传获得电力、节约用电、安全用电相关政策。 | 市发展改革委 | 黄山高新区管委会、各区县发展改革委 | 持续推进 |