祁门县现代化中小城市培育三年行动计划

（2023-2026年）

（征求意见稿）

为加快推进以县城为重要载体的城镇化建设，积极探索将县域培育成为现代化中小城市的现实路径，依据《安徽省新型城镇化规划（2021-2035年）》《安徽省现代化中小城市培育试点工作方案》，结合我县实际，制定本行动计划。

**一、总体要求**

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神，坚持新发展理念，以推动城镇化高质量发展为主题，树立目标导向、标杆思维、争先意识，围绕自身短板弱项开展集中攻坚，强化产业支撑，提升功能品质活力，塑造特色风貌，充分发挥自然、生态和文化优势，紧扣“大黄山”建设，加快融入长三角一体化高质量发展步伐，彰显“祁红”“御医”等古城人文底蕴，丰富现代化中小城市建设内涵，打造高品质徽州生态人文特色小城市，为加快建设景美民富、政通人和的“世界红茶之都，美丽康养祁门”奠定坚实基础。

（二）培育目标

围绕高质量建设新阶段总体发展目标，对标省现代化中小城市培育建设要求，统筹县城生产、生活、生态、安全需要，进一步补齐补强县城短板弱项，推进城市治理体系和治理能力现代化，实现产业支撑不断强化、公共设施日益健全、智慧化水平全面提升、人文底蕴日趋彰显、生态环境不断优化、城市安全韧性不断筑牢，现代化中小城市建设发展指数大幅提升，建设成为特色产业集聚、城市功能完善、文化积淀深厚、生态环境优美、治理体系健全的现代化特色小城市。

城镇化水平不断提高。到2026年，全县城镇化水平显著提高，常住人口城镇化率达到60%，城市建成区面积达到8平方公里；县城常住人口规模8万人以上，成为集聚发展的重要载体。

县城综合承载能力显著提升。到2026年，基本建成县域“一区、一轴、两环、三片”的城镇空间格局，县城基础设施建设迈上新台阶，公共服务能力大幅提升；县城吸纳新增城镇人口、服务周边农村地区人口的能力进一步提高，城市宜居性和发展可持续性不断增强。

产业支撑不断强化。到2026年，力争经济总量超过120亿元。产业配套设施更加完善，科技创新能力不断增强。祁红、电子、文旅、中医（药）康养四大主导产业不断壮大，世界祁红品牌全面打响，安徽省祁门县电子电器特色产业集群（基地）、省级电子科技服务业集聚区建设基本形成规模，文旅融合迈上新台阶，中医（药）康养产业优势充分挖掘。

公共设施日益健全。到2026年，医疗、教育、养老、托育、文体等基本公共服务设施更加完备，每千人常住人口拥有执业（助理）医师数3.0人以上，养老机构护理型床位占比60%以上，义务教育实现优质化均衡化发展，大班额全面消除，养老保障、婴幼儿照护服务体系更加健全，普惠性幼儿园覆盖率达90%以上，每万人拥有公共文化设施面积达\*\*\*㎡，“15分钟社区生活圈”基本建成。城市市政公用设施体系进一步完善，道路、供水、供气、污水处理、垃圾处理等基础设施建设标准持续提升。

智慧化水平全面提升。到2026年，5G网络覆盖进一步巩固，智慧园区、智慧文旅、智慧党建等领域实现一批特色场景应用；城市运行“一网统管”基本建成，城市运行管理和应急处置能力进一步加强，城市治理智慧化水平进一步提升；强化数字治理赋能，政务系统（非涉密）上云率达100％；加速光纤网络扩容提速，促进光纤宽带用户占比达100％；

人文底蕴日趋彰显。到2026年，城市历史文化遗产保护利用进一步完善，老城区整体风貌进一步提升，徽风徽韵传统格局持续保持和延续，祁门特色非遗文化进一步挖掘和展示，祁红古城的深厚历史文化底蕴得到全方位彰显；公共文化服务体系进一步健全，服务能力进一步提升。

生态环境不断优化。到2026年，城市生态环境质量稳步提升，垃圾无害化资源化处理设施、污水集中处理设施、公共厕所等环境基础设施更加完备，确保城市建成区无黑臭水体。居民区生活垃圾分类覆盖率达到100%。建成区绿化覆盖率达到45%，空气质量优良率达98%以上，确保空气质量保持全国一流。

城市安全韧性不断筑牢。到2026年，公共安全隐患排查和安全预防控制体系更加健全，公共安全保障能力全面提高。应急管理数字平台基本建成，自然灾害和事故灾难事件预防预警、应急处置和物资保障体系进一步健全。长期人均应急避难场所面积保持4.5平方米以上，城市安全生命线保障充分。

**现代化中小城市培育目标体系**

| **序号** | **指标** | **基础值****（2021年）** | **目标值（2026年）** | **标准值****（2026年）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人均GDP（万元） | 6.06 | 6.5 | ≥7 |  |
| 2 | 规上工业企业亩均税收（万元/亩） | 21.34 | 24 | ≥25 |  |
| 3 | 规上工业企业研究与试验发展（R&D）经费支出占主营业务收入比重（%） | 2.73 | 2 | ≥2 |  |
| 4 | 战略性新兴产业产值占规上工业产值比重（%） | 58 | 55.7 | ≥50 |  |
| 5 | 人均社会消费品零售总额（元） | 30205 | 33609 | ≥30000 |  |
| 6 | 居民人均可支配收入（元） | 26695 | 39244 | ≥42000 |  |
| 7 | 城乡居民可支配收入比 | 1.91 | 1.8 | ≤1.80 |  |
| 8 | 常住人口城镇化率（%） | 51.1（2020年数据） | 60 | ≥70 |  |
| 9 | 县城常住人口规模（万人） | 5.96（2020年数据） | 8 | ≥10 |  |
| 10 | 建成区路网密度（km/km2） | 7.68 | \*\*\* | ≥8 | 住建局 |
| 11 | 普惠性幼儿园覆盖率（%） | 100 | ≥90 | ≥90 |  |
| 12 | 每千人口拥有执业（助理）医师数（人） | 3.07 | 3 | ≥2.8 |  |
| 13 | 行政辖区内三级医院数量（个） | 0 | 1 | ≥1 |  |
| 14 | 养老机构护理型床位占比（%） | 57.6 | 60 | ≥60 |  |
| 15 | 优质医养结合示范机构（中心）数（个） | 3 | 5 | ≥5 |  |
| 16 | 政务系统（非涉密）上云率（%） | - | 100 | 100 |  |
| 17 | 建成区数字化管理覆盖率（%） | - | 100 | 100 |  |
| 18 | 光纤宽带用户占比（%） | 98.6 | 100 | 100 |  |
| 19 | 公共文化服务供给指数 | 94.22 | 97 | ≥95  |  |
| 20 | 万人拥有公共文化设施面积（m2） | 572.41 | \*\*\* | ≥4500 | 文旅体 |
| 21 | 万元GDP能耗（吨标准煤） | 0.26 | 0.3 | ≤0.30 |  |
| 22 | 建成区绿化覆盖率（%） | 27.98 | \*\*\* | ≥45 | 住建局 |
| 23 | 居民区生活垃圾分类覆盖率（%） | - | 100 | 100 |  |
| 24 | 空气质量优良率（%） | 99.5 | ≥98 | ≥90 |  |
| 25 | 工业固废综合利用率（%） | 100 | 100 | ≥99 |  |
| 26 | 城市污水集中处理率（%） | 95.03 | 98 | ≥97 |  |
| 27 | 长期人均应急避难场所面积（m2） | 5.9113 | 4.5 | ≥4.5 |  |
| 28 | 亿元GDP生产安全事故死亡率（人/亿元） | 0.023 | 0.021 | ≤0.01 |  |

（三）计划安排

1.组织部署阶段（2023年6月）

贯彻落实国家、省、市关于推进新型城镇化建设的各项要求，建立健全现代化中小城市培育试点工作推进机制，明确试点建设任务，细化责任单位分工，夯实全面推进试点建设工作的基础。

2.全面推进阶段（2023年7月-2026年5月）

全面推进试点行动计划重点任务，全力实施重点项目建设。深化国家、省、市相关政策研究，边实施边总结。根据省年度评估情况，结合行动计划重点任务的落实情况，适时开展阶段性总结，及时发现试点建设中存在问题，确保试点建设取得真绩实效。

3.评估总结阶段（2026年6月后）

对照行动计划目标体系，开展现代化中小城市培育建设综合性自查自评。对各责任单位重点任务及项目完成情况开展全面评估，及时提炼推进过程中取得的有效经验做法。

**二、重点任务**

（一）壮大特色优势产业，夯实产业支撑

**打响祁门红茶产业品牌。**依托世界著名的祁门红茶原产地和悠久的产茶历史文化优势，坚定不移地把祁红产业作为富民强县的支柱产业，围绕打造“世界红茶之都”，实施“一二三四五”工程，全力推进祁红茶产业高质量发展。夯实祁红品牌根基，完成“祁门红茶”国家地理标志证明商标注册。加强“安茶”地理标志产品保护，加快推动“安茶”地理标志证明商标申报。鼓励茶企集聚集群发展，持续壮大祁门红茶产业集团，做大做强天之红、祥源、祁雅等头部企业，推动祁红科技孵化园、祁红高端茶叶精深加工等项目建设，培育产值超10亿元茶产业集群。大力推广绿色有机认证示范，打造全域茶叶无农残县，实现生态、绿色、有机认证茶园面积3万亩以上。开展祁门红茶非遗传承技艺活动，不断提升祁门红茶的内涵和影响力。力争到2026年，祁门红茶综合产值达到100亿以上，茶农人均茶叶收入达到1万元。（县科技商务经济信息化局、县农业农村水利局、县祁红产业发展中心、县市场监督局、县文化旅游体育局、祁门经济开发区管委会）

**做强电子电器产业集群。**依托省级电子电器特色产业集群（基地）和省级电子科技服务业集聚区，积极承接产业梯度转移，深度参与长三角产业协作分工，打造国内知名功率半导体基地和省级新型工业化产业示范基地。加快电子产业园西区建设，抓好创新平台项目实施，重点实施新型电子元器件科创基地、低碳科创园、新一代信息技术创新中心、电子产业实训基地等项目。充分发挥新一代信息技术产业专班作用，落实“链长制”“双招双引”工作机制；用好县电子信息技术产业发展基金，引导基金公司与本地优质项目企业对接。全面支持企业技改，加大研发投入，鼓励企业转型升级、做大做强。推动5G通信系统、消费类电子设备、智能电器、半导体新材料等重点项目建成投产。力争到2026年，电子电器产业产值达60亿元以上。（责任单位：祁门经济开发区管委会、县科技商务经济信息化局）

**推动文旅产业繁荣发展。**抢抓“大黄山”生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地建设历史机遇，坚持文旅赋能，按照“一核一片两线”的空间布局,大力发展县域全域旅游，积极创建全域旅游示范区。以祁红古城为核心，统筹县城东街、西街省级历史文化街区及其周边山水资源、历史文化资源保护开发，打造祁门特色历史文化名片，争创省级历史文化名城；依托环牯牛降片区和“倒湖十八湾”片区，借助祁红万里茶道申遗契机，打响“祁遇十八乡 共享祁门香”活动品牌，加快推进“茶旅、文旅、森旅”融合发展，深入挖掘祁红、御医文化内涵，丰富目连戏、傩舞等非遗文化展示形式，大力发展乡村游、研学游、康养游。着力打造阊江皖赣边界旅游休闲度假示范带，开展城北郊农旅综合项目、“十里茶乡”田园综合体、高铁南站旅游集散中心等项目建设。力争到2026年，游客接待量400万人以上，旅游总收入30亿元以上。(责任单位：县文化旅游体育局）

**加快发展中医（药）康养产业。**提升中医药产业链质量。以“十大皖药”产业示范基地建设为契机，培育优势品种、生产优质中药材，建设祁术、祁门黄精等种质资源圃，开展道地药材保护及开发，力争年新增中药材种植面积6000亩，中药材总种植面积达10万亩以上。大力发展以道地中药材为基源的药品、保健品，推进药膳等中医药食养产品研发；充分利用祁门蛇伤研究所“产、学、研”一体化平台优势，推动“祁门蛇药”品牌创新，加强实用型研究，壮大蛇类特色医药产业规模；加快中医药产业园、中医药文化康养博览园建设，培育孵化一批拥有较强自主创新能力和自主知识产权的中医药生产企业；力争新增规上中医（药）康养企业2户。以祁红康体养生基地省级服务业集聚区建设为契机，深入推进医养康养文旅融合，大力发展健康养老服务产业，鼓励各类养老机构与各级医疗机构建立合作关系，重点实施祁门新安微型康养产业集聚区项目，打造区域特色健康养老服务项目和品牌，促进健康养老服务产业规模和消费市场繁荣发展。力争到2026年，中医（药）康养综合产值达15亿元以上。（责任单位：县中医药发展中心、县卫生健康委、县发展改革委）

**大力发展生产性服务业。**围绕主导产业创新需求，加强与长三角G60科创走廊合作，壮大科技服务业，探索共建研发飞地、产业技术联盟。借助经开区入选“科创安徽”首批试点园区契机，深化与安徽省电子学会、杭州电子科技大学、黄山学院等产学研合作，引入工程（技术）研究中心、工程实验室、重点实验室等创新研发平台，促进科技成果转化。建立功率半导体技术创新联盟，搭建半导体核心技术环节的科技成果检验检测试制平台。促进制造业与服务业深度融合发展，培育建设两业融合试点区域、试点企业，争创省级以上“两业融合”发展试点单位1家。壮大茶叶、电子元器件、中药材物流体系，培育现代物流业，完善“物流园区-物流中心-配送中心”三级配送体系建设，加快推进祁门县冷链物流产业园基础设施等项目建设。紧抓数字经济发展机遇，成立祁门县电商公共服务中心，大力发展云购物、云展厅、直播带货等平台，积极争创省级农村电子商务示范县。到2026年，争创省级服务业集聚示范区1家。（责任单位：县发展改革委、县科技商务经济信息化局、祁门经济开发区管委会）

**提升园区承载力和招引能级。**不断提高经开区等县域产业载体标准化厂房、道路交通、给排水、供电、燃气等基础设施建设水平；通过加大盘活存量土地及腾笼换鸟力度，引导产业集聚发展和土地复合利用，拓展更高层次产业发展空间；规划布局商业、卫生、文体等社区综合服务设施和众创空间、专家公寓、后勤保障等配套服务设施，实现产业发展硬件环境、服务水平提档升级。加快实施经开区产城一体化综合服务项目等，力争年建成标准化厂房5万平方米以上，处置低效闲置用地100亩以上。持续优化“店小二”“好差评”等企业服务机制，常态化清单化对照学习应用沪苏浙涉企服务先进模式，强化机制流程优化再造与信息技术支撑应用协同联动。建立顶格推进和部门协同工作机制，深入实施“1（政府）+5（基金招商、园中园招商、市场化招商、商协会招商、以商招商）”双招双引体系。实施精准招商，培育产业链、供应链、创新链、资本链、人才链、政策链“多链协同+优质高效政务服务”发展生态，加快引进产业引领效果显著、辐射带动能力强的大项目和落地见效快、成长性强的“小微”项目。力争每年新签投资项目50个以上，其中亿元以上项目达到10个以上，投资额50亿元以上。（祁门经济开发区管委会、县投资促进局、县自然资源和规划局）

| **专栏 强化产业支撑重点项目** |
| --- |
| **祁红产业：**祁门经济开发区祁红科技孵化园、祁红高端茶叶精深加工项目、祁红产业技能大赛集训基地。**电子电器产业：**电子产业实训基地、电子设备自动化生产项目、消费类电子设备生产项目、智能电器研发制造等项目、陶瓷基板生产项目、正芯微半导体新材料研发及生产项目、畅源锂离子电池研发生产项目、权倍翔年产1亿只铜框架冲压件、车用整流器件生产项目、格瑞特电子元器件及自动化设备制造项目（二期）。**文旅产业：**阊江皖赣边界旅游休闲度假示范带、城北郊农旅综合项目、祁门县“十里茶乡”田园综合体、高铁南站旅游集散中心。**中医（药）康养产业：**中医药产业园、中医药文化康养博览园、益诺思生物医药研发、祁门新安微型康养产业集聚区。**现代服务业：**黄山市祁门县冷链物流产业园基础设施、祁门经开区产城一体化祁水茶涧商务中心。**产业配套基础设施：**祁门经济开发区产城一体化综合服务项目、祁门县能源综合服务站。 |

（二）健全公共设施，提升服务能力

**加快推进城市更新改造。**持续高标准推进城镇基础设施建设，优化城市路网结构，实施内通“断头路”、外联环城线工程，加强老城区、经开区、新城区三区联系。完善路网命名，加强城区门牌规范管理。加强饮用水水源地保护，建立城乡统筹供水体系，加快推进第二水厂、农村供水保障工程建设，实现地表水、饮用水水源地水质达标率保持100%。统筹推进海绵城市建设和城市排水防涝工程，加快城区雨污分流改造和污水处理厂、配套管网、污泥处理处置设施建设，完成雨污管网改造10公里，基本实现祁门城区污水管网与城市道路配套建设、雨污分流，污水集中处理率达98%以上。推进节水型城市建设，提高水资源综合利用率。加快建设完善的天然气管网系统，持续推进天然气普及，重点实施市政燃气管道、管道天然气“县县通”等工程。不断完善社区综合服务功能，建设“一站式”生活服务综合体，打造“15分钟社区生活圈”。（责任单位：县住房城乡建设局、县交通运输局、县民政局、县生态环境分局）

**增强优质教育资源供给**。深入推进普惠性幼儿园标准化建设，加快中心城区学前教育幼儿园扩容及农村幼儿园提升改造，学前三年毛入园率保持100%，普惠性幼儿园覆盖率达90%以上，创建全国学前教育普及普惠县。全面实施城乡义务教育一体化发展。推进中心城区义务教育学校扩容改造，扩大城区义务教育学位供给。落实经开区和高铁新区学校布局规划和项目建设。全面消除超标准班额现象。优化城区优质学校和农村薄弱学校结对帮扶机制，健全集团化办学和联盟办学机制，探索组建幼教集团、综合教育集团。建立健全义务教育优质均衡发展机制，达到县域义务教育优质均衡发展督导评估标准。支持祁门一中加快打造“皖南名校”。落实“五育并举”全面发展要求，建设好全省首批德智体美劳“五大行动”实验区。充分学习借鉴长三角发达地区先进经验，探索实行顾问指导、技术咨询、挂职兼职等柔性引才机制，更多分享长三角教育一体化合作红利。（责任单位：县教育局）

**深化职业教育产教融合。**促进现代职业教育发展，培育高素质技能型人才队伍。积极发展多种形式的职业培训，努力构建劳动者终身职业教育培训体系。办好永泰职业技术学校，完成新校区建设工作，鼓励和支持永泰职业技术学校围绕县域经济产业链打造人才链，加快建设祁红、电子、文旅、中医（药）康养特色专业，加大急需紧缺专业人才的培养，全面推进产教融合、工学结合、校企合作，建立校企互兼互聘、双向流动、优势互补、资源共享、合作共建共赢的产学研用合作机制。参与构建长三角职教共同体，搭建长三角职业教育一体化协同发展平台。（责任单位：县教育局、祁门经济开发区管委会、县人力资源社会保障局）

**提升医疗卫生服务能力。**加快优质医疗资源扩容和区域均衡发展，加强县域医共体建设，构建强大公共卫生体系，实现县域内就诊率达到90%。强化县级医院公共卫生服务职能，推进县人民医院传染病院区建设，积极争创三级医院。发挥“御医之乡”和中医药产业优势，推动新安医学创造性转化和创新性发展，建设中医适宜技术推广基地，巩固“中医药服务基层医疗机构全覆盖”建设成果，着力推进县中医院创建三级医院，积极创建全国基层中医示范县。重点实施县中医医院住院部改扩建及危急重症救治能力建设和祁门蛇伤研究所中药制剂室建设项目。积极引进优质医疗资源，强化与上海长征医院、杭州市中医院、省中医院、安医一附院等合作，协调参与黄山市健康一体化发展，推动与省内外高水平医院建立紧密型协作关系。建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系，实施三孩生育政策及配套支持措施。争创省级卫生县城、健康县。（责任单位：县卫生健康委）

**推进养老托育服务升级**。大力发展普惠养老服务，开展普惠养老城企联动专项行动。实施祁门县养老机构服务能力整体提升工程，按标准配套建设社区养老服务设施，结合县城更新行动，推动适老化改造。开展家庭养老照护床位试点，鼓励养老机构提供上门照料服务，实现机构养老与居家社区养老融合发展。优化养老服务三级中心功能定位，推动三级养老服务体系全覆盖，夯实社区养老服务中心全托、日照等照护服务功能。优化养老机构床位结构和管理体制机制，护理型床位占比不低于60%。开展智慧养老院和智慧社区居家养老服务创建。发展综合性托育服务和社区托育服务，推进托幼一体化建设，按照要求规划建设托育服务设施及配套安全设施，支持社会力量发展普惠性托育服务，促进托育服务提质扩容和区域均衡布局。到2026年，千人养老机构床位数50张以上，千人托位数达到4.6个以上。（责任单位：县民政局、县卫生健康委）

**推进农业转移人口市民化。**以人的城市化为核心，老城区做减法、新城区和经开区做加法，适时进行区划调整，促进农业转移人口就近向中心城区转移集聚，加强农业转移人口公共服务保障，确保城镇基本公共服务常住人口全覆盖。推动农业转移人口与城镇户籍劳动者享有公平的就业机会、职业发展机会，保障劳动者同工同酬。完善农业转移人口职业教育及技能培训机制，优化农民工返乡就业创业环境。开展“菜单式、点单式、意愿式”就业技能培训，采取“劳动者提意愿、乡村出名单、培训机构点菜单、政府出资买单”等方式，重点面向育婴师、家政服务员、养老护理员等城市需求，举办专业化、特色化技能培训，提高农业转移人口就业竞争能力。切实保障农业转移人口及其他常住人口合法权益，高质量推动农业转移人口全面融入城市。（责任单位：县人力资源社会保障局、县公安局、县农业农村水利局）

| **专栏 健全公共设施重点项目** |
| --- |
| **教育：**祁门县中心城区学前教育幼儿园扩容工程及农村幼儿园提升改造项目、祁门县中心城区义务教育学校扩容改造项目、祁门县乡村“两类学校”提标增效项目、祁门县智慧学校及学校信息化建设工程、祁门一中学生停车场及运动场扩建工程、祁门县预防近视防控项目、祁门县永泰技术学校建设工程。**医疗卫生：**县中医医院住院部改扩建及危急重症救治能力建设项目、祁门蛇伤研究所中药制剂室建设项目。**养老服务：**祁门县养老机构服务能力整体提升工程。**城市更新改造：**祁门县城区基础设施改造提升、祁门县第二水厂、祁门县污水处理厂（二期）、祁门县市政燃气管道、祁门县老城区燃气、排水管道更新改造、祁门县管道天然气“县县通”工程、祁门县35kv电网、S477碧阳经西武岭至金字牌公路改建、F012塔坊至平里公路改建、祁门县绕城公路、S42黄祁高速祁门西出口道路连接项目、高铁大道、祁门县农村供水保障工程。**福利设施：**祁门县梅城公益性公墓。 |

（三）实施数字赋能，建设智慧城市

**加大数字新基建建设力度。**巩固县城、城镇5G网络全覆盖成果，2023年底完成全县111个行政村5G全覆盖，新建5G基站65座。推动5G网络在重点工业园区、商圈、高速服务区深度覆盖，扩大室内分布建设规模，实现老城区公园、东街历史街区等重点区域wifi（无线网络）全覆盖。以经开区、新城区为重点，大力推进无线通信基础设施建设，加快培育一批工业互联网应用标杆企业。基于5G、物联网、大数据、互联网、GIS等技术，实现园区工业企业环境数据、能源消耗、水资源利用、安全生产等方面动态实时监控，开展数字化分析。通过在线数据监测和分析，提升园区综合治理能力，构建绿色智慧产业新生态，打造智慧园区。（责任单位：县科技商务经济信息化局、县数据资源局、祁门经济开发区管委会）

**积极拓展智慧城市场景应用。**提升城市系统管理能力，积极推进集城市管理、预警、治理、指挥、展示等于一体的县数字中心项目建设。以数字化、信息化为主要手段，充分运用大数据、云计算、人工智能、物联网、5G等新一代信息技术，整合已有应用平台，推进本地特色场景应用建设。建立城市地下管网信息模型平台和运行管理服务平台，完成城区主要道路管网监测。结合县城智慧停车，建设景区智慧停车基础设施应用系统，提高县城及重点景区停车服务管理的智慧化、精细化和规范化水平，新增智慧停车泊位500个以上。推动社区智治水平，以促进信息和资源共享为重点，增强社区信息化应用能力和网格化服务管理能力，打造“设施职能、服务便捷、管理精细、环境宜居”的智慧社区，完成5个智慧社区建设。推进智慧门牌建设，对全县各乡镇、各小区、单元、户室、门面房等重新摸排，按规则统一编号、统一上墙。（责任单位：县数据资源局、县住房城乡建设局、县城管执法局、县民政局、县公安局）

**提升公共信息服务数字化水平。**推动数字图书馆、数字文化馆、数字博物馆建设；编制祁门数字文化地图，建立文化市场、文化景点链接；建立文化数据库，实现文博图书，美术书法、优秀剧目、非遗文化等优质资源的电子化；提高公共电子阅览室服务水平。实施徽州目连戏口述史记录和曲目整理、数字化保护工程，建立县级非遗保护名录数据库和“徽州十古”数据库。运用信息技术，搭建汇聚整合文化活动、文化设施、文化遗产、文艺演出、图书期刊等公共文化资源的“点单平台”，为群众提供一站式公共文化服务。持续做好“游安徽”的数据采集，优化文旅微信公众号平台，运营好文旅体资讯抖音账号。（责任单位：县文化旅游体育局、县数据资源局）

| **专栏 提升智慧化水平重点项目** |
| --- |
| **数字新基建：**祁门大数据中心、祁门县“雪亮工程”二期、重点区域Wifi覆盖、祁门县景区智慧停车基础设施、城市地下管网信息模型平台和运行管理服务平台、污水处理厂运行监管、祁门智慧园区。**智慧场景应用：**祁门智慧交通、祁门智慧门牌、祁门智慧安茶、祁门智慧党建。 |

（四）提升城市品质，彰显古城风貌

**提升城市空间品质内涵。**分类划定城市特色风貌重点片区，推进城市公共空间风貌整治。中部老城区注重绿化建设和生态维育，全面提升城市自然环境景观和品质；抓好老城区主干道整体风貌提升，对主要街道两侧外立面，背街小巷、公共绿地进行景观塑造，持续推进公共停车场建设，营造老城区宜居山水园林环境；有序推进老旧小区改造，基本完成2005年底前建成的需改造的城镇老旧小区改造任务。西部新城区通过集中布局，重点构建商业、科研、文旅、居住等协调发展新型城市空间格局，打造山水宜居新城区。东部经开区重点完善产业组团功能，推动企业入园和产业集聚集群发展，构建经开区内部各产业组团之间便捷的交通系统，拓展发展空间；升级塑造高速出入口景观风貌。（责任单位：县住房城乡建设局、县城管执法局、县文化旅游体育局、祁门经济开发区管委会）

**促进特色文化融入城市建设。**加强历史文化街区保护利用，推进特色街区塑造。强化城镇历史格局、徽派古建筑等特色要素保护。坚持旧城改造与特色街区相结合，深入推进老城区改造，对原有传统建筑、门楼、院墙等历史要素进行复原，延续小街小巷的原真性。挖掘保护开发洪家大屋等历史文化资源，结合东、西街历史文化街区改造开展“祁门红茶制作技艺”等非遗传习展示体验，加快建设东街博物馆、非遗十二坊，实施古祠堂及古民居保护利用工程，丰富“祁红古城”文化底蕴。开发利用茶山公园、宋家山公园、凤凰山（文峰塔）等自然人文资源，丰富名城元素。积极利用县城老工厂、老街区等建设高品位的文化创意基地，将县城打造成具有浓厚徽州特色、宜居宜业宜游的山水园林名城、历史文化名城。（责任单位：县住房城乡建设局、县文化旅游体育局）

**增强公共文化服务供给。**全力推进文化体育公共服务全覆盖，促进优质资源向基层和乡村倾斜和延伸。提升县级公共图书馆、文化馆统筹协调、组织指导、服务援助能力，依托具备条件的村级综合性文化服务中心和社会性文化服务机构，设立基层服务点。创新实施文化惠民工程，充分发挥文化馆在繁荣群众文艺工作中的作用，做好公共文化体育场馆免费或低收费开放工作。围绕茶、戏、医、瓷、食五大非遗元素，扶持和扩建一批重点非遗项目传习所、展示馆，开展系列宣传推介活动和文化活动。积极推进县市民体育文化中心项目、县体育公园及基础设施项目、青少年活动中心项目建设，完成\*\*个村（社区）健身设施建设和维修改造提升，新增健身步道6公里。鼓励发展社区体育组织。将全民健身公共服务纳入政府购买服务指导性目录，引导体育社会组织参与承接政府购买全民健身公共服务。（责任单位：县文化旅游体育局）

| **专栏 厚植人文底蕴重点项目** |
| --- |
| **历史文化建筑保护开发：**城区历史文化街区保护提升、祁门县古祠堂保护利用、祁门县洪家大屋展示利用、东街非遗十二坊、祁门县文堂村农业产业示范园。**公共文化体育：**祁门县体育公园及基础设施建设、黄山市祁门县市民体育文化中心。 |

（五）优化生态环境，加速绿色低碳转型

**筑牢全域生态安全屏障。**以国家级生态文明建设示范县创建为抓手，筑牢长三角重要生态屏障。建立以牯牛降国家级自然保护区为主体的自然保护地体系，深入开展国土绿化行动，稳步推进低质低效林改造，加快建设全国林长制改革示范区。推进以“十里茶乡”、百里康养走廊和林业生态屏障建设等重点项目为依托的森林长廊建设，全县森林长廊达到80公里以上。积极推进安徽自然博物馆暨长三角生物多样性展示中心项目建设，丰富生物多样性保护和“两山”转化的具体内涵，力争打造全省生物多样性保护新高地。统筹划定落实“三区三线”，实行最严格的耕地保护制度，落实最严格的水资源保护制度，强化重要河流湖泊湿地管控。到 2026年，全县森林覆盖率稳定在 88.64%以上，湿地保护率超过53%。（责任单位：县住房城乡建设局、县发展改革委、县自然资源和规划局、县生态环境分局、县林业局）

**构建优美城市生态环境。**推进阊江流域治理和生态修复，系统开展水生态环境保护，保持山水脉络和自然风貌，打造城区段滨水特色环境，积极做好城东片区环境综合整治和城区点源污染治理，提升重点区域环境质量和人居环境品质。加强县城公园体系建设，结合交通和公用设施等合理布置绿地，贯通和拓展城市绿道。按照居民出行“300米见绿、500米见园”的要求，加快形成功能完善、布局均衡的公园绿地系统。重点开展宋家山公园、平政桥头等景观提升工程建设，新增“口袋公园”\*\*个。建立健全密闭、环保、高效的城市生活垃圾收运体系，开展县生活垃圾分类收集转运处置一体化项目和县建筑垃圾调配场工程建设，巩固原生生活垃圾“零填埋”成果，到2026年，城市生活垃圾无害化处理率达100%，建成区绿化覆盖率达到45%，人均公园绿地面积15.5平方米/人，争创文明城市、国家级生态文明建设示范县。（责任单位：县自然资源和规划局、县农业农村水利局、县生态环境分局、县住房城乡建设局、县城管执法局）

**倡导绿色低碳生产生活。**积极构建绿色低碳循环发展生产体系，严格落实能耗双控制度，加快传统产业绿色改造，推行低碳化、循环化、集约化发展模式，严格抓好工业企业节能减排，支持绿色工厂建设。着力推进经开区循环化改造，推进电子电器、祁红绿色食品、竹木精深加工循环产业链建设。全面推广合同能源管理模式和能效“领跑者”制度，积极开展可再生能源替代行动。加强政府办公场所、大型公共建筑用能管理，开展节约型机关和绿色单位创建活动。完善再生资源回收利用体系，加快“城市矿产”开发利用。增强垃圾减量、分类和循环利用意识，推动生活垃圾源头减量和资源化利用，开展全域垃圾分类管理。加速更新老旧和高能耗公交车辆，实现新能源公交车占新增公交车总量80%以上。加快布局新能源汽车充电桩等设施，全县新能源充电桩达到\*\*个。鼓励居民使用节能家电、新能源汽车等低碳产品，提高公众绿色出行意识，加大绿色出行推广力度。（责任单位：县发展改革委、县住房城乡建设局、县城管执法局、县交通运输局、祁门经济开发区管委会、县科技商务经济信息化局）

**推广绿色建筑助力低碳发展。**实施建设领域碳达峰、碳中和行动，全面普及绿色建筑。结合节约型机关创建、老旧小区改造、历史文化街区修复等，加大既有建筑节能节水改造和功能提升，提高既有建筑绿色化水平，建设一批既有建筑绿色化改造示范项目。提高建筑节能标准，推广绿色建材。以公共建筑、工业建筑为重点，大力推广装配式钢结构体系，促进轻钢结构、木结构在建设中的应用。以保障性安居工程等政府投资居住项目为切入点，分步推进装配式混凝土结构体系。优先推荐装配式建筑项目参加“鲁班奖”“黄山杯”“迎客松杯”“优秀设计奖”等评选。到2026年，城镇绿色建筑占新建建筑比例达到100%，新建装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%以上。（责任单位：县住房城乡建设局、县发展改革委）

| **专栏 优化生态环境重点项目** |
| --- |
| 安徽自然博物馆暨长三角生物多样性展示中心、祁门县生活垃圾分类收集转运处置一体化项目、祁门县建筑垃圾调配场工程、祁门县生活垃圾填埋场封场项目、环境卫生设施提升项目、祁门县城东片区环境综合整治项目、城区住宅小区环境整治项目、祁门城区点源污染治理项目、祁门县阊江流域河湖缓冲带建设工程、祁门县农村饮用水源地综合整治工程、祁门县阊江流域山水林田湖草生态保护修复工程、林业生态屏障建设项目、阊江流域治理。 |

（六）完善城市治理，增强城市安全韧性

**健全城市应急防灾体系。**健全公共卫生应急管理体系，做实平战结合的重大疫情防控救治体系，加快实施县医疗救治能力水平（应急保障）提升工程等重大项目，强化应急物资战略储备，提高局部聚集性疫情应急处置能力。健全自然灾害和事故灾难事件预防预警、应急处置和物资保障体系，重点实施县应急救援中心项目规划建设，切实提升全县自然灾害应急指挥调度、应急救援物资储备以及灾害预警监测等能力。推动社会化参与应急物资储备体系建设向乡镇和村（社区）下沉，提升防灾减灾抗灾救灾工作科学化专业化水平。利用城市公园、大型公共绿地、广场、体育场以及露天式停车场等各类公共开敞空间，规划增设应急避难场所。到2026年，长期人均应急避难场所面积达到4.5平方米。（责任单位：县卫生健康委、县应急局、县发展改革委、县住房城乡建设局）

**实施城市生命线安全工程。**借鉴运用城市生命线安全工程“合肥模式”，加快推进以城市排水防涝、供水、燃气，桥梁为重点的城市生命线安全工程，增强城市安全风险管理能力。开展城镇燃气安全排查整治，推进老旧小区和气化站燃气管网设施更新改造。落实燃气企业保供责任，加强城镇燃气储气设施能力建设。持续推进城市供水规范化管理评估工作，强化二次供水和应急备用水源管理，严格落实城市公共供水水质管理制度，提升供水企业检测能力。开展桥梁定期检查，排查桥梁安全隐患，动态监控桥梁安全。加强住建、交通、水利等相关行业数据整合，提升城市生命线安全工程监测覆盖面和智慧化水平，做好监测数据分析研判，持续推进7x24小时值守运维和数据分析专业运营服务，做好城市生命线动态监测、预警防控和处置决策体系建设。优化内涝治理方案，完善城市排水防涝体系，做好城市排水系统的维护管理，保障排水通道畅通。重点对阊江河、金东河流域河道进行疏浚、护岸治理，增强城市防洪排涝减灾能力。（责任单位：县应急局、县住房城乡建设局、县交通运输局）

| **专栏 增强安全韧性重点项目** |
| --- |
| 祁门县公安局业务技术用房、黄山市祁门县医疗救治能力水平（应急保障）提升工程项目。 |

**三、保障措施**

（一）加强党的全面领导

把党的领导贯穿于现代化中小城市培育建设全过程、各领域、各环节，统筹协调、破解城镇化建设难题，实现城镇化建设提质增效。充分发挥各级党组织和党员干部在推动行动计划落实过程中的战斗堡垒作用和先锋模范作用，为推进以县城为重要载体的城镇化建设提供根本保证。成立以县委书记和县委副书记、县长为双组长的祁门县现代化中小城市培育试点工作领导小组，负责贯彻落实国家、省、市新型城镇化建设工作部署，组织推动现代化中小城市培育建设工作。

（二）健全工作推进机制

领导小组加强统筹协调和战略谋划，研究审议重大问题，指导乡镇、部门开展工作。领导小组下设办公室，建立常态化调度机制，组织开展计划调度、问题处理、督查评估等事项，建立任务清单和工作台账，明确具体工作职责，推动各项工作有序落实，确保目标任务按时完成。

（三）强化各类要素保障

用足用活上级部门对试点县各项支持政策，切实加强重大项目和重要事项所需的土地、资金等各类要素保障。坚持“土地要素跟着项目走”，进一步优化报批程序，确保项目早落地、快建设。全面深化经开区“标准地”改革。积极争取省掌握的单项选址项目用地指标。坚持“资金跟着项目走”，合理统筹上级转移支付和自有财力，深入实施零基预算改革，优化支出结构，切实保障项目支出需求。鼓励符合条件项目申报地方政府专项债券、基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)等，积极通过生态环境导向的开发(EOD)模式、特许经营等多种方式建立多元化投资运营机制。推动现代化中小城市培育建设项目和金融机构实现有效对接，满足项目建设资金需求。

（四）突出项目调度管理

以现代化中小城市培育重点项目库为抓手，加强项目调度管理，争取更多库内项目列入国家、省市重点项目。实行项目前期工作提前介入，优化项目管理流程，通过推行并联审批、联合图审、联合验收、容缺预审等，实现项目建设提速提效。加强项目协调、落实项目责任，明确时间节点和路线图，建立闭环责任链，对牵动性较强的项目安排专员全程跟踪服务。

（五）完善目标评估机制

建立健全监督评估机制，对照培育标准，加强统计工作,规范统计口径、统计标准和方法，找准差距，扭住关键，明确工作措施，压实部门责任，精准补短板、强弱项，确保完成目标任务。建立奖惩机制，对推进不力的单位和个人进行通报、约谈；对工作成效显著的予以表彰。

附表：祁门县现代化城市培育三年行动计划重点项目汇总表

附表：

祁门县现代化城市培育三年行动计划重点项目汇总表

| **序号** | **项目名称** | **项目主体** | **建设规模及内容** | **总投资****（亿元）** | **实施年限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **一、强化产业支撑** | **66.09** |  |
| 1 | 祁门经济开发区祁红科技孵化园 | 祁门经济开发区管委会 | 总建筑面积约5万平方米，建设9栋三层标准化厂房，配套给水、污水、照明等基础设施建设。 | 1.2 | 2023-2026 |
| 2 | 祁红高端茶叶精深加工项目 | 安徽省祁门红茶产业集团有限公司 | 在祁门县平里镇规划占地60亩，建设祁红高端加工基地，含祁红产业“三个中心两个基地”，即祁门红茶非遗技艺传承中心、5G智能化生产中心、祁红茶叶品种培育研发中心、茶叶产学研实践基地、新型农民科技实践基地。 | 1 | 2023-2024 |
| 3 | 祁红产业技能大赛集训基地 | 祁门县人力资源和社会保障局 | 以技能大赛为引领，发挥我县祁红产业优势，争创省级技能集训基地，通过进一步建设，争创世界技能大赛国家主集训基地和副集训基地（依托祁红发展有限公司建设实训基地，后期配备实训教学软件、硬件设备）。 | 0.05 | 2023-2026 |
| 4 | 电子产业实训基地 | 祁门县人力资源和社会保障局 | 以祁门县经济开发区和永泰技术学校为依托，发挥我县电子产业主导优势和永泰技术学校人力资源优势，推动校企合作，建设电子产业实训基地（依托永泰技术学校新校区建设实训基地，后期配备实训教学软件、硬件设备）。 | 0.03 | 2023-2026 |
| 5 | 电子设备自动化生产项目 | 安徽熙航科技有限公司 | 项目投资建设15条生产线，主要进行马达、数码摄像头、手机、汽车配件、医疗设备等设备的生产制造。 | 1.6 | 2023-2024 |
| 6 | 消费类电子设备生产项目 | 黄山祁鸿科技有限公司 | 项目主要建设各类消费类电子设备生产试调线，如各类封口机、智能机器人组装、音响等电子设备，打造形成国内稳定销售线路，并扩展国外销售渠道。 | 1.7 | 2023-2024 |
| 7 | 智能电器研发制造等项目 | 安徽徽华科技有限公司 | 项目主要建设智能家电、便携式小家电、创新型家用品等电器的研发生产、同时建设国内及跨境电商平台。 | 1.5 | 2023-2024 |
| 8 | 陶瓷基板生产项目 | 安徽陶芯科半导体新材料科技有限公司 | 主要生产高性能陶瓷电路板及相关电子元器件，年产陶瓷覆铜基板120万片。产品广泛应用于功率半导体、高功率LED、半导体激光器。 | 0.45 | 2023-2024 |
| 9 | 正芯微半导体新材料研发及生产项目 | 黄山悦泰新材料有限公司 | 建设半导体新材料研发生产线，年产半导体新材料研发生产线，年产电子元器件、半导体材料、轴承、汽车配件等材料2500万件。 | 0.6 | 2023 |
| 10 | 畅源锂离子电池研发生产建设项目 | 黄山华睿源科技有限公司 | 入驻祁门县经济开发区高新技术科创数据中心5#楼，厂房约6000平方米，建设一次二次锂离子电池研发生产线，产品主要应用于智能穿戴设备、行车记录仪、医疗设备等。 | 0.46 | 2023-2024 |
| 11 | 权倍翔年产1亿只铜框架冲压件 | 黄山双翔电子科技有限公司 | 项目入驻祁门县经开区电子产业园15#厂房，面积约2500平方米，拟形成年产1亿只铜框架冲压件的生产能力，产品主要用于整流二极管、三极管、半导体功率器件铜框架加工。 | 0.5 | 2023-2024 |
| 12 | 车用整流器件生产项目 | 黄山辰翼电子科技有限公司 | 总建筑面积6000平方米，建立二极管、电力器件、电焊机整流元件等产品专业生产加工线，年产汽车整流器1200万套。 | 0.48 | 2023 |
| 13 | 格瑞特电子元器件及自动化设备制造项目（二期） | 黄山市格瑞特电子有限公司 | 项目占地8.3亩，总建筑面积1.3万平方米，主要建设七层楼标准化厂房，设立电解电容智能化生产车间、研发车间、实验室、检测室、综合性办公中心。 | 0.45 | 2023 |
| 14 | 阊江皖赣边界旅游休闲度假示范带 | 祁门县文化旅游体育局 | 1.溶口墅家（餐厅、别墅古堡客房、多功能厅、泳池、咖啡厅、星空酒吧、温泉SPA酒吧、烧烤），建设用地约15亩，流转用地约50亩；2.芦溪周家“安乡”旅游度假区（建设安茶创意体验工坊，以大师教学为示范，引导游客线下体验，打造新茶饮品牌，把茶礼做成新潮的文创）等民宿建设；3.建设祁红产业工业园（红茶粗精制生产线、品茶区、品种园区等多个功能区）、红茶康体养生基地（康养药膳产品）、祁红茶街（改造以晚清风格徽派建筑特色的红茶集市一条街）、茶产业特色村（以胡元龙故居为示范的祁红特色村）、万亩茶园种植（生态无公害茶园1000余亩）以及生态环境治理（把一些有碍观瞻的通过微改造、微提升成为网红打卡地）等基础设施。围绕平里集镇区进行“食住行游购娱”多种业态打造提升。  | 10 | 2023-2026 |
| 15 | 城北郊农旅综合项目 | 祁山镇人民政府（峰源生物、祁之谷等项目运营单位为产业项目主体） | 1.药千谷研学廊道：景观药材种植200亩，中医药科普长廊2公里，休闲步道3.5公里，沿线4公里河道整治及景观小品打造。2.古祠修缮：对六都村承恩堂、尚公祠、昌公祠等古建进行修缮保护，对历史文化资源进行挖掘整理，对闲置房屋、宅基地进行收储，依托古祠古建、闲置房屋等培育打造村史馆、研学基地、创客基地等新业态。3.芳村村农业种植示范区：生态茶园面积300亩，优质水稻种植300亩，荷花种植100亩，特色农产品（鱼腥草、吊瓜子、甘蔗等）种植100亩。4.亲子乐园：主园区新建儿童乐园、团建拓展、露营烧烤等亲子休闲项目；新建家庭农场，打造农耕游园、采摘园林等；配套接待中心、停车场、旅游公厕、标识系统等设施建设。5.环境综合整治：六都、芳村片区村庄绿化美化环境整治，实施“五小园”改造提升、中医药及御医文化展成展示、中心村立面风貌改造、六都河河道整治及生态湿地园林等工程建设。 | 2 | 2023-2026 |
| 16 | 祁门县“十里茶乡”田园综合体建设项目 | 黄山市祁红文化旅游发展有限公司 | 项目位于祁门县金字牌镇楠玛岭至城东高速互通，项目共有7个功能分区，分别为瓷情部落区、祁花园记区、祁水茶涧区、新安医堂以及露营公社区、茶乡乐园区、十里花溪区沿原河道4公里。 | 2 | 2023-2026 |
| 17 | 高铁南站旅游集散中心 | 祁门县交通运输局 | 地约73.54亩，主要内容包含旅游集散中心建筑面积2340平方米、旅游公交站场、出租车站场、社会停车场、人行集散广场，及广场铺装、绿化亮化、强弱电、给排水、长廊，以及配套用房等工程。 | 1.1 | 2023 |
| 18 | 中医药产业园 | 祁门县中医药产业发展中心、祁门经济开发区管委会 | 项目拟投资12亿元，分二期建设，计划建设集研发、种植、制造、应用服务、生物萃取等相关产业链的区域特色中医药产业集聚地。一期主要为产业园基础设施及配套设施建设；二期主要为产业投资基金，为中医药产业园的产业实体提供投资、融资服务，通过孵化、并购等资本运营手段，为中医药产业企业推向资本市场，实现国际化和证券化。 | 12 | 2024-2026 |
| 19 | 中医药文化康养博览园 | 黄山峰源生物科技有限公司 | 规划用地60亩，总建筑面积4万平方米，主要建设中药材研发楼及专家楼；中医药展示中心及康养体验中心；中药材种子种苗资源圃；员工宿舍及配套服务楼，建设中药材种苗组培、中药材保健品销售，中医药教育、研学及中药材加工生产线5条。 | 3 | 2023-2024 |
| 20 | 益诺思生物医药研发 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 选址金字牌镇莲花村，占地95.2亩，总建筑面积2万平方米，新建科研大楼、猴舍，购买实验室研究设备，引进猴种。 | 3 | 2023-2026 |
| 21 | 祁门新安微型康养产业集聚区项目 | 祁门县新城区开发建设中心 | 规划用地1720亩，一期以康养总部基地为主题，规划用地178亩，建设康养产业集聚区市政基础设施、游客服务中心、御医文化博物馆、陈河景观水系改造及林相改造，地下管网、高铁大道、站前广场等工程；二期以休闲度假区为主题，规划用地694亩；三期以康养居住区为主题，规划用地525亩。 | 4.5 | 2023-2024 |
| 22 | 黄山市祁门县冷链物流产业园基础设施建设工程项目 | 祁门县国投公司 | 本项目位于黄山市祁门县范围内，其中：1.冷链物流产业园核心区位于祁门县老城区路公桥区域，占地面积36240.00平方米（约54.36亩），总建筑面积41768.88平方米，包括冷冻库、冷藏库、普通仓储用房、配送档口、综合服务用房、质量检测中心、附属配套用房等。配套建设智慧停车场、道路工程、装卸场地和其他配套设施等；2.农产品冷链物流集散中心位于祁门县新城区大冲坞对面，占地面积17078.47平方米（约25.60亩），总建筑面积36750.38平方米，项目主要建设内容包括智慧农贸市场、农产品综合服务中心、农产品经贸服务中心、冷链技术人才孵化中心、电子商务运营中心、配套服务区等，配套建设智慧停车场、道路工程、装卸场地、配套设施和挡土墙工程等；3.电商物流产业园位于祁门县火车站附近，总建筑面积约20000平方米，包括电商扶持中心、综合物流集散区、仓储用房区等，配套建设智慧停车场、装卸场地、道路工程及其他配套设施等。 | 3.9 | 2023-2026 |
| 23 | 祁门经开区产城一体化祁水茶涧商务中心建设 | 祁门经济开发区管委会 | 规划用地160亩，祁水茶涧商务中心建设2万平方米，配套设施建设。建设内容酒店客房、招商会客厅、路演中心、休闲民宿、后期服务配套建设中心及停车场等基础设施。 | 1 | 2023-2024 |
| 24 | 祁门经济开发区产城一体化综合服务项目 | 祁门经济开发区管委会 | 主要包括祁门新型电子元器件科创基地工程，总建筑面积8.2万平方米；祁门经开区低碳科创园基础设施工程，总建筑面积14.4万平方米，主要建设低碳科技研发平台绿色无尘厂房、低碳技术转换中心等；祁门经开区新一代信息技术创新中心工程，总建筑面积约13.3万平方米，主要建设综合创新研发服务中心、成果转化中心等；祁门产城一体化配套工程，建筑面积约1.4万平方米；祁门企业发展后勤保障基地工程，总建筑面积1.3万平方米；祁门县职业技术培训中心工程，建筑面积约2.95万平方米；培训中心配套设备及器材。 | 13.2 | 2021-2026 |
| 25 | 祁门县能源综合服务站建设 | 祁门巨合能源销售有限公司、祁门巨和养生科技有限公司、安徽交控石油有限公司 | 建设油、电、气一体式综合能源站，包括储油罐、加油机、气站、充电桩、管理室、站棚等基本服务功能。新建加油站4座：城东高速口加油站、大北埠加油站、柏溪服务区东站、西站。 | 0.37 | 2024-2026 |
| **二、健全公共设施** | **38.08** |  |
| 26 | 祁门县中心城区学前教育幼儿园扩容工程及农村幼儿园提升改造项目 | 祁门县教育局、祁门县卫生健康委 | 1.在中心城区分别新建城北幼儿园、新城幼儿园、经开区幼儿园，每所幼儿园设置均为12个教学班，3所幼儿园占地总面积约30亩，建筑总面积14400平方米；开元豪苑小区配套1所9班制公办幼儿园，用地面积3600平方米，建筑面积2900平方米；新建高铁新区12班制公办幼儿园，用地面积7200平方米，建筑面积4400平方米。2.新建及改扩建安凌、箬坑、凫峰、古溪4个乡镇中心幼儿园，同步提升改造18个乡镇中心幼儿园及规模较大附属幼儿园的设施设备。3.与祁门县经开区幼儿园合并建设祁门县经开区托育服务中心。新建包括睡眠区、活动区、配餐区、清洁区、卫生间、储藏区等托育业务服务用房约1800平方米，配套建设围墙、游戏活动场地、道路及绿化等附属设施，购置托育设备180台套。 | 2.4 | 2021-2025 |
| 27 | 祁门县中心城区义务教育学校扩容改造项目 | 祁门县教育局 | 1.新建城东经开区18个班制小学，用地约20000平方米，建筑面积约1.2万平方米；新建高铁新区18个班制小学，用地面积30000平方米，建筑面积14000平方米；2.实施祁门二中、城北学校、实验学校等校舍及附属设施改扩建、新建等项目建设。 | 2 | 2021-2026 |
| 28 | 祁门县乡村“两类学校”提标增效项目 | 祁门县教育局 | 实施乡村小规模学校及农村寄宿制学校提标增效项目建设，一是新建及改扩建凫峰、柏溪、平里、小路口、雷湖5所中心学校及大坦、古溪、塔坊、胥岭4所一贯制学校172套教师周转房；二是实施凫峰、柏溪、雷湖、安凌、彭龙、闪里、平里、渚口8所中心校及其所属村小教学点和塔坊、箬坑、大坦3所一贯制学校的办学条件提标建设项目；三是实施凫峰、历口、彭龙、闪里4所中心学校及历口、闪里2所中学和塔坊、大坦、胥岭3所一贯制学校的寄宿制标准化项目建设。 | 1.25 | 2021-2026 |
| 29 | 祁门县智慧学校及学校信息化建设工程 | 祁门县教育局 | 升级改造多媒体网络计算机教室、班级教学班班通设备、小学科学实验室及初中理化生实验室；建设学校精品录播系统及移动录播设备、中小学数字化实验室及创客教室等，配置1套智慧教学系统（含互动终端及系统1套，教师平板3台，学生平板50台和55台）。 | 1 | 2023-2025 |
| 30 | 祁门一中学生停车场及运动场扩建工程 | 祁门县教育局 | 建设地点位于祁门一中校园正西侧地块，新建约5000平方米容纳1850个左右停车位的学生停车场，扩建篮球、羽毛球、乒乓等专用球类场地约4800平方米。 | 0.06 | 2023-2025 |
| 31 | 祁门县预防近视防控项目 | 祁门县教育局 | 1.对祁山小学、城北学校、实验学校、阊江小学、祁门二中等5000套课桌椅进行更换；2.对全县所有义务教育学校教室、图书室等灯光进行改造，共计281间；3.对全县中小学生开展视力筛查（每年2次）。 | 0.05 | 2023-2025 |
| 32 | 祁门县永泰技术学校建设工程项目 | 祁门县教育局 | 总建筑面积4万平方米，新建培训大楼、实操培训车间、生活保障服务大楼、设备工程及其他配套附属工程；改建校舍、学校报告厅、智慧校园系统等。 | 1.2 | 2022-2023 |
| 33 | 县中医医院住院部改扩建及危急重症救治能力建设项目 | 祁门县卫生健康委 | 项目总建筑面积7000平方米，其中门诊部1000平方米、医技部1000平方米、住院部4000平方米、辅助科室用房1000平方米，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施，同时配套购置相关仪器设备。 | 0.7 | 2023 |
| 34 | 祁门蛇伤研究所中药制剂室建设项目 | 祁门县卫生健康委 | 新建中药制剂室1200平方米，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环保等基础设施，同时配套购置相关仪器设备。 | 0.07 | 2023-2024 |
| 35 | 祁门县养老机构服务能力整体提升工程项目 | 祁门县民政局 | 乡镇敬老院按三个片区规划建设区域性农村敬老院。东北片：改造祁山镇、金字牌敬老院；西片：改造历口、安凌、闪里敬老院；南片：改造平里、祁红敬老院；改造提升祁门县社会（儿童）福利中心。改造内容：增设消防设施、适老化设施、呼叫系统、智慧化监控设施、网络设施、智慧化养老监管平台、电梯；改造洗浴间、洗衣间、护理区、健身活动区、改建宿舍、办公用房、厨房、餐厅、诊疗室、绿化区等区域；空调、电视、床、康复器材等设施设备的购买。 | 0.3 | 2023-2024 |
| 36 | 祁门县城区基础设施改造提升建设工程 | 祁门县城乡住房和建设局 | 城区道路、各小区基础设施改造提升等，主要涉及道路工程、雨污管网、强弱电下地、绿化亮化、路灯照明、土石方、桥梁、给水等其他配套基础设施建设。 | 6.89 | 2021-2025 |
| 37 | 祁门县第二水厂建设工程 | 祁门县城乡住房和建设局 | 设计供水总规模4万吨/日自来水厂一座，其中近期实施2万吨/日，包括取水工程。 | 2.5 | 2023-2025 |
| 38 | 祁门县污水处理厂（二期） | 祁门县城乡住房和建设局 | 选址塔坊镇南光辉村，占地10亩，总建筑面积3000平方米，建设生化池、二沉池、滤池，采购污水处理、污水污泥处理除臭装置，形成1.5万吨/日的污水污泥处理规模。 | 0.75 | 2023 |
| 39 | 祁门县市政燃气管道工程 | 祁门县城乡住房和建设局 | 1.G237国道紫荆公馆至历口镇市政燃气管道工程：dn200-24.8公里，桩号1至桩号496。2.祁门县文峰南路至塔坊镇市政燃气管道工程：dn200-7.3公里，桩号1至桩号146。 | 0.1 | 2022-2024 |
| 40 | 祁门县老城区燃气、排水管道更新改造工程 | 祁门县城乡住房和建设局 | 涉及城区老旧小区燃气、排水管网配套基础设施改造工程及部分道路燃气、排水管网等改造工程。 | 1.23 | 2023-2025 |
| 41 | 祁门县管道天然气“县县通”工程 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 祁门境内主要建设天然气黟县渔亭镇－祁门县柏溪乡－大坦乡－黟县洪村乡、柏溪乡－黟县碧阳镇长输管线，线路水平长度约35千米，设计管径DN400，设计压力4.0MPa，设柏溪分输站、祁门分输站。 | 2.8 | 2023-2025 |
| 42 | 祁门县35kv电网建设项目 | 祁门县供电公司 | 占地6.65亩，经开区35kv华扬变电站，35千伏线路30.52千米，其中架空线路26.5千米、电缆线路4.02千米等子项建设。 | 1.1 | 2024-2026 |
| 43 | S477碧阳经西武岭至金字牌公路改建工程 | 祁门县交通运输局 | 全11.46公里，祁门段10.278公里（其中隧道长739米），公路二级。 | 2.43 | 2023-2024 |
| 44 | F012塔坊至平里公路改建工程 | 祁门县交通运输局 | 路线全长9.07公里，公路二级，设计时速40公里/小时。 | 1.69 | 2023-2024 |
| 45 | 祁门县绕城公路工程 | 祁门县交通运输局 | 路线全长10.67km，二级公路两车道段路基宽度15.0m，设计速度为60km/h。 | 3 | 2025-2027 |
| 46 | S42黄祁高速祁门西出口道路连接项目 | 祁门县交通运输局 | 主线长度1.1公里，匝道总长2.495公里、设计时速40公里/小时，桥梁415米/5座，收费站1座，收费站管理区1处，以及挖方工程、涵洞工程、征地拆迁工程、绿化工程、配套交通安全设施等。 | 2.49 | 2022-2024 |
| 47 | 高铁大道 | 祁门县城乡住房和建设局 | 高铁大道位于规划新安康养小镇北侧，道路等级为城市主干路，设计速度60公里/小时，标准路宽24米，沥青混凝土路面。道路整体呈南北走向，北起新建237国道、牯牛降大道和梅城大道交叉口处，南至站前路，道路全长约2Km。祁门县高铁大道－G237国道交叉口为现状G237国道、梅城大道、牯牛降大道和本次设计高铁大道平面交汇于此。本次设计交叉口类型为环形平面交叉，总占地面积约10000平方米，环岛半径25.0米，环岛环道宽16.7米。 | 1.4 | 2022-2023 |
| 48 | 祁门县农村供水保障工程 | 祁门县农业农村水利局 | 占地约20亩，新建金字牌镇、闪里镇、安凌镇、塔坊镇、箬坑乡等 5座自来水厂及配套供水管网。 | 1.4 | 2023 |
| 49 | 祁门县梅城公益性公墓 | 祁门县民政局 | 项目建设规划用地约177.5亩，建设主要内容包括殡仪馆建设工程、墓区建设工程和入园道路桥梁建设工程，其中殡仪馆有管理用房、遗体告别区、遗体处理火化区及其他配套用房等；墓区规划建设9065个墓穴，包括火葬区3000个墓穴、土葬区5265个墓穴、生态葬区800个墓穴等；入园道路长1060米、宽7米；跨河处建设1座简支梁桥，桥长64米、宽11米。 | 1.27 | 2023-2024 |
| **三、提升智慧化水平** | **2.37** |  |
| 50 | 祁门大数据中心 | 祁门县数据资源局 | 基础设施（主体楼）建设、软硬件设备购置、改造建设信息系统、部署智慧电网、智慧水务、智慧燃气等感知终端，建设智慧公安、智慧消防、智慧停车场、智慧书吧等各种标志性应用场景，以及支撑体系建设和系统运维保障等。 | 1.2 | 2024-2026 |
| 51 | 祁门县“雪亮工程”二期 | 祁门县公安局 | 本项目拟升级改造旧监控点位128个，新增监控点位24个。共建设152个前端摄像机，以400万像素以上的人脸识别、车牌抓拍等智能化结构化摄像机为主。以此补充“雪亮工程”盲点，提升雪亮工程系统的智能化水平，为政府各部门实现视频图像资源的深化应用，通过“互联网+视频”，实现群众的智慧参与，通过视频智能分析，提高视频资源应用水平，为群众提供视频服务，更好的服务于社会治理和民生。 | 0.05 | 2023-2025 |
| 52 | 重点区域Wifi覆盖 | 祁门县城乡住房和建设局 | 实现老城区重点区域wifi覆盖，如各公园和东街等历史街区。 | 0.08 | 2022-2025 |
| 53 | 祁门县景区智慧停车基础设施 | 祁门县城乡住房和建设局 | 总建筑面积3000平方米，建设网络服务中心、人工服务中心，为顾客提供咨询、投诉、建议平台。网络服务中心通过app服务功能，回答问题、提供指导。数据中心通过后台管理系统，管理运营数据，控制和调配停车场车流及车位。 | 0.5 | 2022-2025 |
| 54 | 城市地下管网信息模型平台和运行管理服务平台 | 祁门县城乡住房和建设局 | 加强排水管网日常维护制度化规范化，做到监测实时化，2023年完成城区主要道路管网监测。初步建立符合发展要求的城市地下管网信息模型和服务平台。积极探索建立长效机制，加强市政管网养护、检测、修复，确保运行高效。 | 0.1 | 2023 |
| 55 | 污水处理厂运行监管项目 | 祁门县城乡住房和建设局 | 强化城镇污水处理厂日常运行监管，加强进水口检测数据频数，合理化监测进水化学需氧量平均浓度，提高污水处理厂运行负荷率，确保运行稳定、达标排放。督促其建立健全污泥管理台账，加大实验室质量控制，加大对仪器设备的维护、保养和更新，确保污水处理厂出水水质达到一级A排放标准。 | 0.06 | 2023 |
| 56 | 祁门智慧园区 | 祁门县数据资源管理局 | 智慧园区规划建设突出“生态、智慧”两大主题特色，在智慧园区建设方面，围绕“园区行为数据化”这一核心理念，融合先进信息与通信技术，借助云计算、物联网、地理信息技术、三维虚拟化等高科技手段，建设了集地上地下、室内室外一体化的二三维地理信息平台，涵盖智能监控、智慧交通、智能指挥、环境监测等服务体系，为园区管理者、入驻企业和个人提供全方位智能服务。 | 0.15 | 2023-2025 |
| 57 | 祁门智慧交通 | 祁门县公安局 | 新老城区信号灯交叉路口改建为自适应信息控制系统。 | 0.03 | 2023-2026 |
| 58 | 祁门智慧门牌 | 祁门县公安局 | 对全县各乡镇、各小区、单元、户室、门面房等重新摸排按规则统一编号，制作门牌，统一上墙。新门牌为智能化二维码门牌，实现社区警务工作的自动化、科技化、智能化、场景化，为公安实战和社会智慧治理提供更便捷、更高效的服务。同时基于二维码智慧门牌的，可关联公安、市场监管、民政、居民保险等各不同部门的数据，可开展不同的场景化应用。将防范宣传、为民服务业务延伸到百姓家门口，同时老百姓可通过二维码智慧门牌进行报警求助、意见投诉、水、电、气缴费等，真正实现便民服务的零距离。 | 0.03 | 2023-2026 |
| 59 | 祁门智慧安茶 | 祁门县数据资源管理局 | 智慧安茶应用大数据、物联网、移动互联等现代信息技术，对基地种植区域的气象环境、土壤墒情病虫害、农事活动等进行实时监测，实现茶叶生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化，全面提高茶叶产业现代化水平。项目采用“1+1+N”的模式。一个中心:智慧安茶大数据监测预警中心，一个平台:智慧安茶大数据平台;N个系统:茶园数字化监测系统、茶园水肥一体化管理系统、茶园绿色防控系统、茶园质量安全溯源系统、茶园生产运营管理系统、茶园农技信息服务系统。 | 0.12 | 2024-2025 |
| 60 | 祁门智慧党建 | 祁门县数据资源管理局 | 智慧党建通过突破传统以资讯为主导的模式，使用互联网+理念将“学习”“党务”“管理”和“考核评价”等内容进行整合，实现组织管理、党员管理、党建管理、学习教育、信息展示等功能的一体化、平台化，全面提升党建管理水平，并通过数据分析手段及时跟踪和了解基层党建工作情况。 | 0.05 | 2023-2024 |
| **四、厚植人文底蕴** | **8.2** |  |
| 61 | 城区历史文化街区保护提升 | 祁门县城乡住房和建设局、祁门县文化旅游体育局 | 1.对东街、西街实施整体改造建设，提升城市面貌，改善人居环境，同时对城区部分节点实施微改造、精提升；2.建设祁门东街博物馆占地约6000平方米，建筑面积约8000-10000平方米，主要建设祁门徽州御医馆、非遗展示馆、库藏区、展陈区、藏品技术区、教育区、业务研究用房、行政管理区、附属用房等；3.“万里茶道”世界遗产文化保护工程占地面积约150亩，改造县委大院内茶叶改良厂，建筑面积8000平方米；茶园地基础设施提升工程为生态茶园种植基地、游客服务中心、古建修复工程及人居环境整治工程等；4.对东街部分老宅收储、改造、提升。 | 3 | 2023-2026 |
| 62 | 祁门县古祠堂保护利用项目 | 祁门县文化旅游体育局 | 对祁门县域单位范围内具备保护利用价值古祠堂及古民居进行白蚁防治、修缮加固、保护提升、展示利用、文化挖掘。 | 0.5 | 2023-2026 |
| 63 | 祁门县洪家大屋展示利用工程项目 | 祁门县文化旅游体育局 | 曾国藩行辕整体建筑提升，万里茶道传承和发展展示、曾国藩展览馆、晚清军队服饰展览及配套设施建设工程；建立火灾自动报警系统与消防给水灭火系统等。 | 0.2 | 2023-2024 |
| 64 | 东街非遗十二坊 | 祁门县文化旅游体育局 | 为传承非遗文化和展示非遗技艺，拟在祁门东街建设非遗十二坊，“非遗十二坊”由徽州目连戏、祁门红茶、徽州手工瓷、安茶、嵌字豆糖、祁门中和汤、新安黄精、肉丝糕、祁门傩舞、凫峰绿茶、徽州竹编、祁门蒿馃组成。 | 0.5 | 2023-2026 |
| 65 | 祁门县文堂村农业产业示范园项目 | 祁门县国投公司 | 对闪里镇中文堂组22幢房屋进行改造，提升周边环境，实施绿化和亮化工程。 | 0.7 | 2023-2025 |
| 66 | 祁门县体育公园及基础设施建设项目 | 祁门县文化旅游体育局 | 在茶山公园、宋家山公园及骆驼山公园等建设体运动员并修建体育健身步道设施；在全县范围内建设文化健身广场，安装健身器材等；建设社会化足球场五座，包括标准11人制足球场一座、7人制足球场两座、5人制足球场两座，对祁门县体育馆进行改扩建。 | 0.5 | 2022-2026 |
| 67 | 黄山市祁门县市民体育文化中心建设工程项目 | 祁门县文化旅游体育局 | 占地面积约43亩，主要建设综合性文化馆、健身馆、科技馆、青少年活动中心、游客接待中心、文化活动广场、停车场，水电配套、绿化、亮化等相关附属配套工程。 | 2.8 | 2023-2025 |
| **五、优化生态环境** | **26.21** |  |
| 68 | 安徽自然博物馆暨长三角生物多样性展示中心建设项目 | 祁门县林业局 | 项目主要打造形成“一心、二轴、三园、四馆”的空间格局，分别为博物馆综合管理服务中心、生态景观轴、科普游览轴、生态体验园、植物园、观光游览园、数字科技馆、祁门馆、地球馆以及主场馆；本期项目建设内容主要为：一心：综合管理服务中心；二轴：生态景观轴、科普游览轴；三园：生态体验园、植物园、观光游览园；四馆：数字科技馆、祁门馆、地球馆、生物多样性主场馆。在项目进行修建时，可同时进行对秋浦河河道进行清淤、沿岸的生态修复，项目区域周边修建生态缓冲区等生态修复工程。 | 8 | 2023-2027 |
| 69 | 祁门县生活垃圾分类收集转运处置一体化项目 | 祁门县城管执法局 | 项目选址祁门县祁山镇新岭村，占地50亩。主要建设1座日处理200吨的生活垃圾分拣中心（含大件及园林绿化垃圾）新建一个150吨/日生活垃圾转运站、新建一个18吨/日餐厨垃圾处理站，新建一个生活垃圾应急临时堆放场。 | 0.59 | 2023—2024 |
| 70 | 祁门县建筑垃圾调配场工程 | 祁门县城管执法局 | 新建1条建筑垃圾破碎筛分处理生产线、并配套除尘系统及挖掘机、装载机、叉车等作业设备和2辆建筑垃圾专用运输车，新建生产管理区，设置配电房、门卫等。 | 0.08 | 2023—2024 |
| 71 | 祁门县生活垃圾填埋场封场项目 | 祁门县城管执法局 | 原生活垃圾填埋场垃圾堆体整治、封场覆盖及防渗系统、渗滤液倒排与处理系统、填埋气体倒排及处理系统、地表雨水分流倒排系统、绿化覆盖工程、环境检测系统。封场面积约97亩。 | 0.21 | 2023 |
| 72 | 环境卫生设施提升项目 | 祁门县城管执法局 | 新建、改建、修缮提升城区公厕（含南湖公园新建1座一类旅游型公厕、保利桥至平政桥滨江路新建一座二类公厕、改扩建3处公厕）；购买人行道小型清扫车4台；新建一个智能化垃圾分类展示厅；东街历史文化街区等处建四分类垃圾分类收集投放点，更换城区生活垃圾桶，购买生活垃圾小型收集清运车，上门定时定点收集；在老城区建2处生活垃圾中转车辆压缩点。 | 0.07 | 2023-2024 |
| 73 | 祁门县城东片区环境综合整治项目 | 祁门经济开发区管委会 | 主要扩建城东污水处理厂，扩建后规模达10000吨/天，改建雨污管网5公里，新建2.5公里生态护岸、2公里生态步道及垃圾收运站，清理河道垃圾及河道污染底泥约4公里。 | 1.5 | 2023-2024 |
| 74 | 城区住宅小区环境整治项目 | 祁门县城乡住房和建设局 | 重建小区雨污管道分流、燃气管道、供水及小区内道路广场；新建消防、照明、环卫及强弱电管网、绿化、电瓶车充电桩、停车场（棚）及智能安防、建筑节能改造；整治房屋屋面、墙面、楼道、围墙及强弱电等。 | 5 | 2023-2027 |
| 75 | 祁门城区点源污染治理项目 | 祁门县发展改革委 | 主要建设城区雨污管网完善提升工程新建污水管线8.08公里；新建雨水管线8.77公里；完成电力、通讯管线入地改造6.72公里。老城区雨水箱涵修缮工程2.74公里。海绵城市建设，老城区透水路面、生态树池、环保雨水口建设等。 | 0.96 | 2023-2024 |
| 76 | 祁门县阊江流域河湖缓冲带建设工程 | 祁门县农业农村水利局 | 主要建设内容包括重点解决祁门县境内阊江流域面源污染及阊江流域滨岸带生态修复，保障阊江流域水体自净能力，主要为进行田沟塘面源污染拦截工程建设、滨岸缓冲带建设工程建设、坡地农田缓冲带构建工程建设。 | 0.91 | 2023-2024 |
| 77 | 祁门县农村饮用水源地综合整治工程 | 祁门县农业农村水利局 | 对全县240个农村集中供水工程的水源地进行综合整治。 | 0.32 | 2023-2024 |
| 78 | 祁门县阊江流域山水林田湖草生态保护修复工程 | 祁门县自然资源和规划局 | 进行农田整理与生态修复工程、入河清水通道及污染削减工程、山林水源涵养保护工程、水土保持工程等4大工程5个工程子项建设。 | 1.08 | 2023-2026 |
| 79 | 林业生态屏障建设项目 | 祁门县林业局 | 国有林场可持续综合利用和支撑体系建设（森林道路建设、森林防火体系建设、林业有害生物防治体系建设、森林资源监测体系建设、机械设备建设、灌溉系统建设、森林智慧管理系统）等。 | 5 | 2023-2026 |
| 80 | 阊江流域治理 | 祁门县生态环境分局 | 全长13.87千米，实施阊江河岸线整治、桥梁改造3座、拦水坝改造、取水口改造、沿河道路改造、供水管网改造和雨污分流改造等工程。 | 2.5 | 2023-2024 |
| **六、增强安全韧性** | **1.46** |  |
| 81 | 祁门县公安局业务技术用房 | 祁门县公安局 | 拟建8100平方米祁门县公安局业务技术用房（共九层，地上8层，地下1层），主要有县应急处置中心、县12345中心平台、县公安局指挥中心、信息通信、网络安全、刑事技术、警务技能、警用装备等用房。 | 0.36 | 2023-2026 |
| 82 | 黄山市祁门县医疗救治能力水平（应急保障）提升工程项目 | 祁门县卫生健康委 | 新建业务用房12500平方米，购置设备约200台套，主要有如下子项目：1.新建县人民医院传染病病区6000平方米，购置设备50台套。2.县中医院救治能力提升工程，主要为改扩建新安中医医学救治中心、门诊综合区暖通改造、血透室标准化建设等业务用房6000平方米、建设室外工程及智慧中医医疗系统，购置设备30台套。3.改扩建县人民医院重症监护科改扩建建设项目500㎡，购置设备120台套。4.乡镇医疗废水处理工程，包括平里镇、闪里镇、安凌镇、金字牌镇、凫峰镇等17个乡镇的一体化废水处理设施和污水管网建设。 | 1.1 | 2023-2026 |
| **合计** | **142.41** |  |