30.市政设施工程验收事中事后监管细则

为深入推进简政放权、放管结合、优化服务，加强市政设施工程验收事中事后管理服务工作，规范行政行为，根据相关法律法规和《安徽省住房和城乡建设厅行政权力运行监管细则》，制定本监管细则。

本细则对应《祁门县人民政府关于公布祁门县行政许可事项清单和县级权责清单县级公共服务清单县级行政权力中介服务清单（2025年版）的通知》祁门县住房和城乡建设局权责清单第30项，权力类型：其他权力，项目名称：市政设施工程竣工验收。

一、基本原则

（一）坚持“法无授权不可为、法定职权必须为”的原则。必须在法律规定的框架下开展，法律法规规定属于政府部门应当监管的事项和可采取的监管措施，必须严格依照法律法规的规定予以确定，纳入监管细则，对没有法定依据的，一律不得作为监管任务、监管措施。

（二）坚持“全程监管、全程服务”的原则。突出自我监管的重要性，强化行政机关对权力的自我约束。在监管对象中重点突出对行政权力行使者的监督，通过对权力行使者的自我监管，强化服务意识，提高依法行政水平，进一步规范行政机关工作人员在行使权力过程中严格依法履职。

二、事中监管

（一）监管任务

县住建局依照法律、法规等规定负责对中心城区、经济开发区、乡镇范围内市政设施工程验收事项事中事后监督管理，规范认定行为，纠正和查处违法行为。主要监管任务如下：

1.申请监督资料是否齐全。主要包括：

（1）工程竣工验收通知单（含验收时间、地点、验收组名单、验收条件检查情况、验收方案等）；

（2）施工许可证原件及复印件；

（3）节能验收备案表原件及复印件。

2.监督过程是否符合规范要求。主要包括监督工程竣工验收的组织形式、验收程序、验收执行的标准等情况，工程参建各方有无违反国家建设工程质量管理规定行为以及工程实体有无存在不满足使用功能、影响安全和重大质量问题等情况。

（二）监督检查程序

工程验收由县政务中心县住建局窗口受理，建设单位应在竣工验收前7个工作日将验收申请提交到窗口，材料不齐全的一次性告知缺件内容，并出具不予受理通知书。受理后，县政务中心转交到城建股，由县住建局城建股股长安排监督人员组成监督组对该项目竣工验收情况进行监督检查。主要程序如下：

1.制定监督检查方案。县住建局根据项目情况制定检查方案，现场监督检查方案应包括现场监督检查的时间、人员及分工、监督检查的标准和内容等。

2.实施现场检查。对现场进行监督检查，通过查询资料，实体检查，实测实量、询问各方责任人等方式进行监管。

3.监督检查结果。对监督检查中发现的主要问题，监督检查人员提出整改建议及整改期限，以整改通知单的形式告知建设各方主体，检查人员和被检查方签字等。

4.发现违法行为后依法处置。对竣工验收过程中发现有违反国家建设工程质量管理规定行为或存在不满足使用功能、影响安全和重大质量问题的，应当责令改正，建设单位应在整改后重新组织竣工验收；对存在违法违规行为的，应依法处置。

5.按照法定程序和要求公布监管信息。

（三）现场检查。主要包括：

1.验收组织是否符合要求；

2.验收程序是否符合要求；

3.验收的规范是否符合要求；

4.工程实体的质量安全、功能性是否符合要求。

（四）建立监管档案

建设工程竣工验收监管档案主要内容包括：1、工程竣工验收通知单;2、现场监督检查方案；3、整改通知单；4、现场实体照片；

（五）信用监管

责任监督工程师应在监督检中对项目的检查情况进行客观评价，并通过安徽省工程建设监管平台“监管通”对其进行客观评分。

三、事后监管

（一）个人或组织发现工程参建各方责任主体在工程竣工验收过程中有违法违规现象，有权向祁门县住房和城乡建设局举报（举报电话：0559-4512045），县住建局将及时核实、处理，并将核实、处理结果书面告知举报人。

（二）对项目竣工验收过程中发现的违法问题，符合立案条件的，及时立案查处。

(四)对违法、违规行为记入不良行为记录，并纳入信用监管体系，建立信用约束机制。

（五）行政相对人和利害关系人对祁门县住房和城乡建设局在该许可工作中做出的具体行政决定不服的，可以自收到决定之日起60日内向祁门县人民政府或者市住建局申请行政复议，也可以于6个月内依法向人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，行政决定不停在执行。

四、责任追溯

（一）加强层级监督。祁门县住房和城乡建设局对城建股是否履行监管责任进行监督问责；对日常监管中发现的问题是否依法处理，是否存在不作为、乱作为等进行监督问责；对上级机关交办的案件是否认真调查并按时报告调查结果进行监督问责。

（二）加强人员监督。对不符合竣工验收条件的项目给予竣工验收通过；或者对符合竣工验收通过条件的单位不给予竣工验收通过；或者超越法定职权、超过法定期限、不按法定程序给予核准决定的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。祁门县住房和城乡建设局加强人员监督，重点对监管人员是否定期赴现场检查、是否严格执行监管措施、是否认真填报检查事项进行监督问责。

（三）加强社会监督。个人或组织发现祁门县住房和城乡建设局负责核准的主管人员和工作人员在竣工验收监督活动中有违法违规现象，有权向祁门县住房和城乡建设局举报（举报电话：0559-4512045），县住建局将及时核实、处理，并将核实、处理结果书面告知举报人。

（四）建立责任追究机制。监管责任追究实行过错责任追究，根据过错责任的大小实施相应的追究方式。包括：责令改正、责令做出书面检查、给予通报批评、调离执法岗位或者吊销执法证件、停职、给予行政处分等；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

五、保障措施

（一）祁门县住房和城乡建设局要高度重视建设工程竣工验收管理事中事后监管工作，本着“公平、公正、公开、透明”的原则，强化组织领导，完善监管办法，落实保障措施，严肃查处问题，确保事中事后监管工作有序进行。

（二）理清权责边界。针对权力交叉、监管空白等问题，根据“属地管理”原则，明确权力范围和责任范围，建立上下联动监管机制。

（三）加强人员培训。祁门县住房和城乡建设局应当加强对行政执法人员法律、法规、标准和专业知识与执法能力培训，并适时组织考核。不具备相应知识和能力的，不得从事建筑业行政执法工作。

（四）加强政策宣传。运用多种方式宣传建设工程竣工验收管理规定的法律法规，提升管理人员的公仆意识。

六、主要依据

（一）《城市道路管理条例》（国务院令第710号）第十七条；

（二）《安徽省市政设施管理条例》第十六条、第十七条和第四十三条；

（三）《城市照明管理规定》（2010年住房和城乡建设部令第4号）第二十四条。

.