祁政秘〔2025〕5号

祁门县人民政府关于印发2025年度

土地储备计划的通知

各乡、镇人民政府，县政府有关部门：

现将《祁门县2025年度土地储备计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

2025年2月18日

祁门县2025年度土地储备计划

一、基本原则

（一）坚持节约集约用地。优先储备盘活闲置用地，全力推进“五未土地”处置改革、促进低效土地再开发利用，盘活存量、控制增量，切实提高土地利用率。

（二）优化储备空间格局。依据国土空间总体规划布局，紧密结合县域经济和社会发展需要，科学确定年度储备规模，合理谋划布局新城区、老城区、经济开发区和有关乡镇国有土地储备比例。

（三）提高调控保障能力。提高政府对土地市场的调控和保障能力，确保储备开发总量动态平衡，保障公共管理和公共服务用地需求，促进土地市场和房地产市场的平稳健康发展。

二、2024年度储备计划未完成结转情况

2024年末完成储备土地结转7个项目，面积约20.37公顷。主要为应科山水小区北侧地块、渚口乡原中学地块、石门桥收储地块、城东花桥新村对面地块、原瑞园学校北侧地块、新城区一中片区北侧地块二和经济开发区3宗公管用地等。

2024年末完成储备土地结转情况表

| 序号 | 地块或 项目名称 | 座 落 | 土地面积 （公顷） | 前期开发内容 | 管护 方式 | 预估收储和 开发成本（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应科山水小区 北侧地块 | 祁山镇 | 0.74 | 收储补偿、 三通一平等 | 自行 管护 | 100 |  |
| 2 | 渚口乡原 中学地块 | 渚口乡 | 4.06 | 土地收储、 三通一平等 | 委托 管护 | 200 |  |
| 3 | 石门桥收储地块 | 祁山镇 | 4.67 | 土地征收和 收储补偿 | 自行 管护 | 2100 |  |
| 4 | 城东花桥新村 对面地块 | 祁山镇 | 2.66 | 收储补偿、三通一平等 | 委托 管护 | 1300 |  |
| 5 | 原瑞园学校北侧地块 | 祁山镇 | 3.34 | 收储、三通一平等 | 自行 管护 | 2600 |  |
| 6 | 新城区一中片区北侧地块二 | 祁山镇 | 2.8 | 土地征收补偿、用地报批、杆线迁移、三通一平等 | 自行管护 | 800 |  |
| 7 | 经济开发区3宗公管用地 | 祁山镇 | 2.07 | 土地征收和收储补偿、三通一平等 | 委托 管护 | 300 |  |
|  | 合计 |  | 20.37 |  |  | 7400 |  |

三、2025年储备土地及资金需求情况

2025年计划收储开发39个项目地块，面积约84.75公顷，其中续建项目7个，新增项目32个。主要用于商业、住宅、工业、基础设施和文化项目等公共管理与公共服务建设，预计需储备资金39114万元，储备资金以实际预算审计为准。储备土地前期开发工作主要为土地征收收储补偿、用地报批、拆迁安置、土石方开挖和三通一平工程等，按项目收储序时进度进行。

祁门县2025年土地储备计划及资金预算表

| 序号 | 地块或项目名称 | 座 落 | 土地面积 （公顷） | 前期开发内容 | 管护 方式 | 预估收储和 开发成本（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应科山水小区 北侧地块 | 祁山镇 | 0.74 | 收储补偿、 三通一平等 | 自行 管护 | 100 | 上年续建 |
| 2 | 渚口乡原 中学地块 | 渚口乡 | 4.06 | 土地收储、 三通一平等 | 委托 管护 | 200 | 上年续建 |
| 3 | 石门桥收储地块 | 祁山镇 | 4.67 | 土地征收和 收储补偿 | 自行 管护 | 2100 | 上年续建 |
| 4 | 城东花桥新村对面地块 | 祁山镇 | 2.66 | 收储补偿、 三通一平等 | 委托 管护 | 1300 | 上年续建 |
| 5 | 原瑞园学校 北侧地块 | 祁山镇 | 3.34 | 收储、三通一平等 | 自行 管护 | 2600 | 上年续建 |
| 6 | 新城区一中片区北侧地块二 | 祁山镇 | 2.8 | 土地征收补偿、用地报批、杆线迁移、三通一平等 | 自行 管护 | 800 | 上年续建 |
| 7 | 经济开发区3宗公管用地 | 祁山镇 | 2.07 | 土地征收和收储补偿、三通一平等 | 委托 管护 | 300 | 上年续建 |
| 8 | 祁门县一中 片区地块 | 祁山镇 | 9.20 | 土地征收和收储补偿、三通一平等 | 自行 管护 | 7000 |  |
| 9 | 北门老茶厂地块 | 祁山镇 | 0.67 | 拆迁安置、 三通一平等 | 委托 管护 | 800 |  |
| 10 | 经开区原峰源生物地块 | 祁山镇 | 1.34 | 土地和房屋收储 | 委托 管护 | 1100 |  |
| 11 | 阊江小学南侧原农机推广中心（公司）地块 | 祁山镇 | 0.3 | 征收补偿、 三通一平等 | 委托 管护 | 1000 |  |
| 12 | 黄山农华 生物地块 | 金字 牌镇 祁山镇 | 8.40 | 土地和房屋收储 | 委托 管护 | 5768 |  |
| 13 | 市民中心 西侧地块 | 祁山镇 | 2.8 | 土地征收和收储补偿、三通一平等 | 自行 管护 | 2100 |  |
| 14 | 客运站西侧地块 | 祁山镇 | 2.86 | 土地收储补偿等 | 自行管护 | 4350 |  |
| 15 | 金字牌高速下道口加油站 | 金字牌镇 | 0.38 | 土地收储补偿等 | 委托 管护 | 582 |  |
| 16 | 原金字牌镇保障房和为民服务中心项目闲置地块 | 金字牌镇 | 0.31 | 土地收回、 围挡建设 | 委托 管护 | 10 |  |
| 17 | 闪里镇王壁协会东北侧地块 | 闪里镇 | 0.13 | 土地、房屋 收回补偿 | 委托 管护 | 200 |  |
| 18 | 政务新区西北侧地块（原烟草国土大楼） | 祁山镇 | 0.7 | 土地收回补偿、 围挡建设等 | 自行 管护 | 300 |  |
| 19 | 原渚口政府地块 （安置） | 渚口乡 | 0.2 | 地块收回和 三通一平等 | 委托 管护 | 20 |  |
| 20 | 原渚口卫生院地块 | 渚口乡 | 0.2 | 收储补偿和 三通一平等 | 委托 管护 | 10 |  |
| 21 | 原渚口粮站地块 | 渚口乡 | 0.3 | 收储补偿和 三通一平等 | 委托 管护 | 110 |  |
| 22 | 原安凌中学地块 | 安凌镇 | 5.67 | 地块收回、垃圾清运、三通一平等 | 委托 管护 | 40 |  |
| 23 | 城北原宝利房地产公司 售楼部地块 | 祁山镇 | 0.47 | 征迁补偿和 三通一平等 | 委托 管护 | 800 |  |
| 24 | 北门茶厂棚户区拆迁地块 | 祁山镇 | 1.82 | 拆迁补偿、 三通一平等 | 委托 管护 | 3000 |  |
| 25 | 新城区市民中心西侧原道路护坡退让地块 | 祁山镇 | 0.36 | 土地收回 | 委托 管护 | 10 |  |
| 26 | 大冲安置区北侧地块 | 祁山镇 | 1.9 | 土地征收、 三通一平等 | 委托 管护 | 600 |  |
| 27 | 电子电器产业园东侧地块 | 祁山镇 | 1.2 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 180 |  |
| 28 | 低碳科创园南侧地块一 | 祁山镇 | 3.65 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 550 |  |
| 29 | 低碳科创园南侧地块二 | 祁山镇 | 4.6 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 700 |  |
| 30 | 低碳科创园西侧地块一（迪柚） | 祁山镇 | 5.4 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 800 |  |
| 31 | 金字牌中医药 产业园 工业地块 | 金字牌镇 | 4.7 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 700 |  |
| 32 | 金字牌中医药产业园配套 道路地块 | 金字牌镇 | 0.4 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 50 |  |
| 33 | 新城区学府路、龙池坡路等新老城区市政道路 | 祁山镇 | 5 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 750 |  |
| 34 | 宋家山体育公园附属项目 | 祁山镇 | 0.15 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 20 |  |
| 35 | 祁门县示范高中操场 扩建地块 | 祁山镇 | 0.35 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 管护 | 50 |  |
| 36 | 灯塔至垃圾填埋场道路地块 | 祁山镇 | 0.5 | 土地征收补偿、 用地报批等 | 委托 保护 | 70 |  |
| 37 | 平里镇敬老院项目地块 | 平里镇 | 0.12 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平等 | 委托 保护 | 11 |  |
| 38 | 平里停车场项目地块 | 平里镇 | 0.19 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平 | 委托 保护 | 18 |  |
| 39 | 历口西塘旅游休闲项目地块 | 历口镇 | 0.14 | 土地征收补偿、 用地报批、 三通一平 | 委托 保护 | 15 |  |
|  | 合计 |  | 84.75 |  |  | 39114 |  |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室。

祁门县人民政府办公室                     2025年2月18日印发