祁政秘〔2022〕14号

祁门县人民政府关于印发2022年度

土地储备计划的通知

各乡、镇人民政府，县政府有关部门：

现将《祁门县2022年度土地储备计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

2022年2月28日

祁门县2022年度土地储备计划

一、编制依据

1．《祁门县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

2．《祁门县县城总体规划》；

3．《祁门县土地利用年度计划》。

二、基本原则

（一）坚持节约集约用地。优先储备盘活闲置用地，全力推进“五未土地”处置改革、促进低效土地再开发利用，盘活存量、控制增量。

（二）优化储备空间格局。紧密结合县域经济和社会发展需要，科学确定年度土地储备规模，有效保障、合理谋划布局新城区、老城区和经济开发区储备比例。

（三）提高调控保障能力。提高政府对土地市场的调控和保障能力，保障年度土地储备开发总量动态平衡，促进土地市场和房地产市场的平稳健康发展。

三、储备计划

（一）2021年末储备土地结转情况

2021年末储备土地结转4宗，面积63.33公顷。

祁门县2021年末储备地块结转清单

| 序 号 | 拟收储项目 | 座落 | 土地面积（公顷） | 前期开发 项目 | 临时 管护 方式 | 预估收储和前期 开发成本（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祁红国际大酒店后侧 | 祁山镇 | 5.33 | 征地收储、土石方开挖、地上青苗补偿等 | 自行 管护 | 6300 | 上年 续建 |
| 2 | 西门口原木器厂周边成片开发 | 祁山镇 | 14 | 土石方和围墙工程、垃圾清运、边坡护坝建设、征迁及地上房屋拆除、附着物和青苗补偿，道路建设等等 | 自行 管护 | 8000 | 上年 续建 |
| 3 | 祁门县一中片区成片开发（新城区示范高中西侧地块等） | 祁山镇 | 18.67 | 土石方开挖、杆线迁移、地上青苗补偿等 | 委托 管护 | 8000 | 上年 续建 |
| 4 | 新城区新安康养小镇（原御医康养小镇） | 祁山镇 | 25.33 | 土石方开挖、杆线迁移、地上青苗补偿等 | 委托 管护 | 10000 | 上年 续建 |
| 合计 |  |  | 63.33 |  |  | 32300 |  |

（二）2022年计划新增储备土地及资金需求情况

2022年计划收储16个项目地块，面积约195.52公顷，其中：续建项目4个，新增项目12个。拟收购存量国有建设用地约4.1公顷，征收集体土地约191.42公顷；主要用于工业、住宅、商业、基础设施和文化项目建设，预计需储备资金78226万元，储备资金已实际预算审计为准。

储备土地前期开发工作主要为地上房屋拆除、土地平整和地块三通等，按宗地收储序时进度进行。

祁门县2022年土地储备计划及资金预算表

| 序 号 | 拟收储项目 | 座落 | 土地 面积 （公顷） | 前期开发 项目 | 临时 管护 方式 | 预估收储和前期 开发成本（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祁红国际大酒店后侧 | 祁山镇 | 5.33 | 征地收储、土石方开挖、地上青苗补偿等 | 自行 管护 | 6300 | 上年续建 |
| 2 | 西门口原木器厂周边成片开发 | 祁山镇 | 14 | 土石方和围墙工程、垃圾清运、边坡护坝建设、征迁及地上房屋拆除、附着物和青苗补偿，道路建设等等 | 自行 管护 | 8000 | 上年续建 |
| 3 | 祁门县一中片区成片开发（新城区示范高中西侧地块等） | 祁山镇 | 18.67 | 土石方开挖、杆线迁移、地上青苗补偿等 | 委托 管护 | 8000 | 上年续建 |
| 4 | 新城区新安康养小镇（原御医康养小镇） | 祁山镇 | 25.33 | 土石方开挖、杆线迁移、地上青苗补偿等 | 委托 管护 | 10000 | 上年续建 |
| 5 | 祁山镇梅城公益性公墓 | 祁山镇 | 6.67 | 土石方开挖、杆线迁移、边坡护坝建设、征迁、地上附着物青苗补偿等 | 委托 管护 | 2000 |  |
| 6 | 新城区陈河片区成片开发 | 祁山镇 | 24 | 土石方开挖、杆线迁移、边坡护坝建设、征迁、地上附着物和青苗补偿、道路和绿化建设 | 委托 管护 | 6000 | 谢家山片、四馆和商住综合开发等 |
| 7 | 中心北路原东街工艺品厂 | 祁山镇 | 0.1 | 房屋收储拆除、土地污染检测、场地平整等。 | 委托 管护 | 600 |  |
| 8 | 祁门经济开发区电子电器产业园 | 祁门 经济 开发区 | 6 | 土石方开挖、杆线迁移、护坝建设、地上附着物和青苗补偿等 | 委托 管护 | 1800 |  |
| 9 | 祁门经济开发区西部片区 成片开发 | 祁门 经济 开发区 | 6 | 土石方开挖、杆线迁移、护坝建设、征地拆迁、地上附着物和青苗补偿、三通一平绿化等 | 委托 管护 | 2700 | 绿色产业园、建材产业园和配套路网等 |
| 10 | 祁门经济开发区东部片区 成片开发 | 祁门 经济 开发区 | 38 | 土石方开挖、杆线迁移、护坝建设、征地拆迁、地上附着物和青苗补偿、三通一平绿化等 | 委托 管护 | 17000 | 科创基地和配套路网等 |
| 11 | 城东小学及附属幼儿园建设工程 | 金字 牌镇 | 4 | 杆线迁移、征地补偿、地上附着物和青苗补偿、三通一平等 | 委托 管护 | 1800 |  |
| 12 | 金字牌镇洪村河东片区成片开发 | 金字 牌镇 | 5.42 | 杆线迁移、征地补偿、地上附着物和青苗补偿、三通一平等 | 委托 管护 | 1626 | 亲密农 场项目 |
| 13 | 金字牌镇粮库片区成片开发 | 金字 牌镇 | 6 | 征地补偿、地上附着物和青苗补偿、三通一平等 | 委托 管护 | 1800 |  |
| 14 | 平里镇双程片区和祁红产业片区成片开发 | 平里镇 | 27 | 征地补偿、地上附着物和青苗补偿、三通一平等 | 委托 管护 | 7000 | 平里 祁红 小镇 |
| 15 | 历口镇西塘片区成片开发 | 历口镇 | 6 | 征地补偿、地上附着物和青苗补偿、三通一平等 | 委托 管护 | 1800 |  |
| 16 | 梦想城西侧地块 | 祁山镇 | 3 | 杆线迁移、土地收储补偿、土石方开挖和三通一平等 | 自行 管护 | 1800 |  |
| 合计 |  |  | 195.52 |  |  | 78226 |  |

（三）2022年储备土地供应计划

2022年拟供应收储土地约290.208公顷，其中：商住等经营性用地24宗，面积61.25公顷；公共管理和公共服务用地11宗，面积18.182公顷；交通运输用地5宗，面积196.176公顷，特殊用地2宗，面积14.6公顷。

祁门县2021年度储备土地供应计划表

| 序 号 | 地块或项目名称 | 土地坐落 | 面积 （公顷） | 用途 | 供地 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祁门县林业技术服务中心用房和县地税局综合办税服务中心项目 | 祁山镇 | 0.35 | 公共管理与公共服务用地（机关团体用地） | 划拨 |
| 2 | 电子电器产业园北片区地块三、地块四、地块五 | 祁门经济 开发区 | 2.37 | 工业用地 | 出让 |
| 3 | 电子电器产业园南侧地块四 | 祁门经济 开发区 | 0.55 | 工业用地 | 出让 |
| 4 | 金富医疗东北侧地块 | 祁山镇 | 1.61 | 工业用地 | 出让 |
| 5 | 金字牌镇洪村原砖厂地块 | 金字牌镇 | 1.05 | 商服用地 | 出让 |
| 6 | 渚口乡大北埠原综合厂地块 | 渚口乡 | 0.24 | 商服用地 | 出让 |
| 7 | 黄景昌高铁祁门东牵引站 220千伏外部输变电工程 | 小路口镇 | 1.84 | 公共管理与公共服务用地 （供电用地） | 划拨 |
| 8 | 平里中心学校运动场项目 | 平里镇 | 0.58 | 公共管理与公共服务用地 （科教用地） | 划拨 |
| 9 | 新城区客运中心南侧地块 | 祁山镇 | 1 | 住宅用地 | 出让 |
| 10 | 新型电子元器件科创基地项目配套道路建设项目（一期） | 祁门经济 开发区 | 4.17 | 交通运输用地 | 划拨 |
| 11 | 经济开发区建材产业园配套道路 | 祁门经济 开发区 | 0.8 | 交通运输用地 | 划拨 |
| 12 | 祁门高铁南站站前广场（一期） | 塔坊镇 | 2.49 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 |
| 13 | 高铁大道（一期） | 祁山镇 | 1.2 | 交通运输用地 | 划拨 |
| 14 | 祁山镇梅城公益性公墓（一期） | 祁山镇 | 4.6 | 特殊用地 （殡葬用地） | 划拨 |
| 15 | 新城区县医院西北侧地块 | 祁山镇 | 4.38 | 住宅用地 | 出让 |
| 16 | 新城区大冲安置区南侧 智慧农贸市场项目地块 | 祁山镇 | 1.708 | 商服用地 | 出让 |
| 17 | 池祁高速公路（祁门段） 路基、桥梁、隧道、立交和养护用地 | 祁门县 | 179.33 | 交通运输用地 | 划拨 |
| 18 | 新城区新城幼儿园 | 祁山镇 | 0.56 | 公共管理与公共服务用地 （教育用地） | 划拨 |
| 19 | 城北幼儿园 | 祁山镇 | 0.6 | 公共管理与公共服务用地 （教育用地） | 划拨 |
| 20 | 经济开发区建材产业园 | 祁门经济 开发区 | 4 | 工业用地 | 出让 |
| 21 | 经济开发区低碳科创园 | 祁门经济 开发区 | 11 | 工业用地 | 出让 |
| 22 | 祁门县老年医院（暨县应急医疗救治中心项目） | 祁山镇 | 3.6 | 公共管理与公共服务用地 （医卫用地） | 划拨 |
| 23 | 金字牌镇金陶新村西侧地块 | 金字牌镇 | 1 | 商住用地 | 出让 |
| 24 | 金字牌镇洪村对面 亲密农场项目 | 金字牌镇 | 2.73 | 商服用地 | 出让 |
| 25 | 新城区客运中心西侧地块一 | 祁山镇 | 2.854 | 住宅用地 | 出让 |
| 26 | 绿色产业园地块五 | 祁门经济 开发区 | 0.55 | 工业用地 | 出让 |
| 27 | 电子电器产业园西侧地块四 | 祁门经济 开发区 | 3.67 | 工业用地 | 出让 |
| 28 | 平里祁红小镇 | 平里镇 | 2 | 工业用地 | 出让 |
| 29 | 凫峰镇幼儿园项目 | 凫峰镇 | 0.3 | 公共管理与公共服务用地 （教育用地） | 划拨 |
| 30 | 安凌镇幼儿园项目 | 安凌镇 | 0.3 | 公共管理与公共服务用地 （教育用地） | 划拨 |
| 31 | 新城区示范高中西侧地块一、地块二 | 祁山镇 | 10.67 | 住宅用地 | 出让 |
| 32 | 中心北路与祁山路交叉口 地块 （县公安局对面） | 祁山镇 | 0.27 | 商服用地 | 出让 |
| 33 | 汽车检测中心西南侧地块 | 金字牌镇 | 1 | 商服用地 | 出让 |
| 34 | 小路口镇特殊用地 | 小路口镇 | 10 | 特殊用地 | 划拨 |
| 35 | 城东小学及附属幼儿园建设工程 | 金字牌镇 | 3.56 | 公共管理与公共服务用地 （教育用地） | 划拨 |
| 36 | 城西先锋变电站东侧地块 | 祁山镇 | 0.6 | 仓储用地 | 出让 |
| 37 | 大冲安置区北侧安置地块 | 祁山镇 | 1.33 | 住宅用地 | 出让 |
| 38 | 新城区梅城公社项目用地 | 祁山镇 | 2.67 | 商服用地 | 出让 |
| 39 | 祁门县高速互通项目 | 祁门县 | 10.67 | 交通运输用地 | 划拨 |
| 40 | 新城区新安康养小镇 | 祁山镇 | 6.67 | 商服用地 医卫用地 | 出让 |
| 41 | 其它乡镇国有建设用地 | 相关乡镇 | 1.33 | 商服用地 | 出让 |
| 合计 |  |  | 290.208 |  |  |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室。

祁门县人民政府办公室                    2022年2月28日印发